別記様式１                                                                             (用紙A4版）

競争参加資格確認申請書 支出負担行為担当官 中部地方整備局長 宛 平成 年 月 日 住所 商号又は名称 代表者氏名 印 （又は○○支店長 ○○ ○○） 平成24年10月12日付けで公告のあった平成24年度 佐久間道路東栄地区第１トンネル新設工事に 係る競争参加資格について確認されたく、別添の書類を添えて申請する。 なお、予算決算及び会計令（昭和22年勅令165号）第70条の規定に該当する者でないこと及び添 付書類の内容については事実と相違ないことを誓約する。

注）印については、紙入札方式による場合のみ押印するものとする。

なお、紙入札方式による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金（380円）に相当する切手をはった長３号封筒を申請書と併せて提出してください。

表紙１ 　                                     　　　　　　　　             　　      (用紙A4版）

平成　年  月  日

支出負担行為担当官

中部地方整備局長　宛

○○市○○区○－○－○

○○○建設株式会社

代表取締役○○　○○　　印

（又は○○支店長　○○○○）

平成24年度　佐久間道路東栄地区第１トンネル新設工事

競争参加資格確認資料

等級区分　一般土木工事

所在地　(本社(本店､支店､営業所)の所在地を記入すること｡)

業者コード

建設業許可番号　　○○－○○○○

連絡先  所　属：

役　職：

氏　名：

電　話：

E-mail：　　0000000@00.00.00

標記について、平成24年10月12日付けで公告のありました「平成24年度　佐久間道路東栄地区第１トンネル新設工事」の競争参加資格確認資料を別紙のとおり提出します。

注１）電子入札システムを用いて提出すること。ただし、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書の合計容量が３ＭＢを超える場合には、郵送等（締切日時必着）で提出すること。紙入札者は持参も可とする。

注２）印については、紙入札方式による場合のみ押印するものとする。

注３）連絡先とは、技術提案書等の内容に対する問い合わせ及び施工体制の確認を行う際における連絡先（担当者）を記載するものとする。なお、施工体制確認のためのヒアリングについては、配置予定技術者に対して行う。

頁／総頁

別記様式２                                         　　　　　　　　                  (用紙A4版）

会社名：

同種工事の施工実績

平成９年度以降に元請けとして、次の（ア）及び（イ）に掲げる基準をすべて満たす工事を施工した実績を有すること。なお、（ア）及び（イ）は同一工事であること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る（乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない。）。）なお、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。

経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成９年度以降元請けとして下記に示す同種の工事を施工した実績を有すること。

（ア）トンネル内空断面積（覆工後の内空面積（代表値））60ｍ2以上のＮＡＴＭによる工事。

（イ）トンネル施工延長1,400ｍ以上のＮＡＴＭによる工事。

| 競争参加資格 |  | 同 種・類 似 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事名称等 | 工事名称 |  | 評定点 | 点 |
|  | 発注機関名 |  |  |  |
|  | 施工場所 | （都道府県・市町村名） |  |  |
|  | 契約金額 |  |  |  |
|  | 工期 | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 |  |  |
|  | 受注形態等 | 単体／JV（出資比率） |  |  |
| 工事概要 | 施工方法 | ＮＡＴＭ |  |  |
|  | 内空断面積 | Ａ＝○○．○ｍ2（代表値） |  |  |
|  | 施工延長 | Ｌ＝○，○○○ｍ |  |  |
| CORINS登録の有無 |  | 有（CORINS登録番号） ･ 無 |  |  |

- 必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載する。

- CORINS登録の区分いずれかに○を付す。「有」に○を付した場合は、CORINS登録番号を記載する。「無」に○を付した場合は、当該工事の契約書の写しを添付する。

- CORINSに登録無き工事及びCORINSにて工事内容が確認できない工事（簡易CORINSで登録した工事等）は、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容（同種工事等の工事実績）が証明できる書類を添付する。必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。

- 経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が有する入札説明書に掲げる実績を、記載する。

- 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付する。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付する。その場合は、評定点を65点と見なす。

＜評定結果通知の紛失等により写しの提出が出来ない場合＞

平成９年度以降の中部地方整備局発注（港湾空港関係除く）の工事は、様式１「工事成績確認申請書」により申請し、様式２「工事成績確認書」の交付を受け、写しを添付する。

なお、申請、受け取りは受注者を原則とし、郵送、電子メールによる受付・送付は行わないため、事前に以下に連絡願います。また、申請から交付には３日程度（休日を除く）を要します。

中部地方整備局　企画部技術管理課　技術審査係

名古屋市中区三の丸２－５－１　名古屋合同庁舎第２号館

TEL ０５２－９５３－８１３１　　FAX　０５２－９５３－８２９４

頁／総頁

別記様式３         　　　                                           　　　　　　　   (用紙A4版）

配置予定技術者の資格・工事経験

会社名：○○○建設株式会社

| 配置予定者の氏名 |  |  | 主任（監理）技術者 ○○ ○○（フリガナを記載） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最終学歴 |  |  | 学校名 学科名 00年卒業 |  |  |
| 法令による資格・免許 |  |  | 一級土木施工管理技士 00年00月取得（登録番号：0000） （指定建設業）監理技術者資格者証 00年00月当初交付（現在の交付番号：0000） |  |  |
|  |  |  | 実務経験 ○年以上（実務経験による資格の場合に記入） ※実務経験による参加資格の場合はその経験が証明できる資料を添付する |  |  |
| 工事名称等 |  | 同種又は類似の区分 | 同種・類似 |  |  |
|  |  | 工事名称 |  | 評定点 | 点 |
|  |  | 発注機関名 |  |  |  |
|  |  | 施工場所 | （都道府県・市町村名） |  |  |
|  |  | 契約金額 |  |  |  |
|  |  | 工期 | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 |  |  |
|  |  | 従事役職 |  |  |  |
|  |  | 工事内容 | （同種工事であることが確認できる内容を記載） |  |  |
|  |  | 受注形態等 | 単体／JV（出資比率） |  |  |
|  |  | CORINS登録の有無 | 有（CORINS登録番号） ・ 無 |  |  |
| 申請時における | 工事の従事状況 | 工事名称 |  |  |  |
|  |  | 発注機関名 |  |  |  |
|  |  | 工期 |  |  |  |
|  |  | 従事役職 |  |  |  |
|  |  | 本工事と重複する 場合の対応措置 |  |  |  |
|  |  | CORINS登録の有無 | 有（CORINS登録番号） ・ 無 |  |  |
| 施工体制確認のためのヒアリング対象者区分 |  |  | ヒアリング対象者（電話番号等） ・ 非対象者 |  |  |

- 施工体制確認のためのヒアリング対象者の区分について、配置予定技術者を複数名とする場合に、いずれかに○を付す。また、ヒアリング対象者とした配置予定技術者の連絡先（電話番号等）を（ ）内に明記する。

- CORINS登録の区分いずれかに○を付す。有に○を付した場合は、登録番号を記載する。無に○を付した場合は契約図書の写し及び施工計画書等の当該工事に従事した事が判断できる書類を添付する。

CORINSに登録無き工事及びCORINSにて工事内容が確認できない工事（簡易CORINSで登録した工事等）については、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容（同種工事等の工事実績及び技術者の従事実績）が証明できる書類を添付する。必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。

- 主任（監理）技術者の工事経験について、品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。

- 従事した工事経験を１件記載すること。また、複数の技術者を登録する場合（３名を限度。）は、本様式を複写し作成する。

- 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が配置する技術者をそれぞれ記載することとし、氏名欄に構成員が所属する会社名を記載する。なお、入札説明書 4.( 7)①の基準を満たし、4.( 5)に掲げる同種工事の実績を有した技術者以外は同種工事の実績を記載する必要はない。

- 中部地方整備局発注の工事（港湾空港関係除く。）について、評定結果通知の紛失等により写しの提出が出来ない場合は、別記様式２を参照すること。

- 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付することとし、その場合においては、評定点を65点と見なす。

また、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム（CORINS）」の写しをもって65点と見なす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。

- 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し（表裏とも）及び監理技術者講習修了証の写し（表のみ）を提出する。

当該工事を受注した場合において、専任で配置する主任技術者又は監理技術者について、当該工事受注後に配置予定技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係（３ヶ月以上）が明確に判断出来る資料（監理技術者証（表裏とも）又は健康保険被保険者証等）の写しを提出すること。

頁／総頁

表紙２ 　                                     　　　　　　　　             　　      (用紙A4版）

平成　年  月  日

支出負担行為担当官

中部地方整備局長　宛

○○市○○区○－○－○

○○○建設株式会社

代表取締役○○　○○　　印

（又は○○支店長　○○○○）

平成24年度　佐久間道路東栄地区第１トンネル新設工事

技　術　提　案　書

等級区分　一般土木工事

所在地　(本社(本店､支店､営業所)の所在地を記入すること｡)

業者コード

建設業許可番号　　○○－○○○○

連絡先  所　属：

役　職：

氏　名：

電　話：

E-mail：　　0000000@00.00.00

標記について、平成24年10月12日付けで公告のありました「平成24年度　佐久間道路東栄地区第１トンネル新設工事」の技術提案を別紙のとおり提出します。

注１）電子入札システムを用いて提出すること。ただし、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書の合計容量が３ＭＢを超える場合には、郵送等（締切日時必着）で提出すること。紙入札者は持参も可とする。

注２）印については、紙入札方式による場合のみ押印するものとする。

注３）連絡先とは、技術提案書等の内容に対する問い合わせ及び施工体制の確認を行う際における連絡先（担当者）を記載するものとする。なお、施工体制確認のためのヒアリングについては、配置予定技術者に対して行う。

頁／総頁

(用紙A4版）

技術提案書(１)

工事名　：平成24年度　佐久間道路東栄地区第１トンネル新設工事

会社名　：

| 「覆工コンクリートの品質向上対策」 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （記入すべき項目） 覆工コンクリートの品質向上についての工夫・提案 |  |  |  |  |  |
|  | 提案番号 | 技術提案の概要 | 具体的手法と技術的な根拠並びに 標準案に対する優位性 | 備 考 （参考資料番号） |  |
|  | ① |  |  |  |  |
|  | ② |  |  |  |  |
|  | ③ |  |  |  |  |
|  | ④ |  |  |  |  |
|  | ⑤ |  |  |  |  |

注）１．評価項目に対する提案数は５提案までとし、本様式片面３枚以内に簡潔かつ要領よく記述するものとする。なお、文字サイズについては10.5ポイントとする。「技術提案の概要」と「具体的手法と技術的な根拠並びに標準案に対する優位性」の記載内容が一致しない場合は、評価をしない場合がある。

２．参考資料を添付する場合は、以下に示す項目に留意すること。なお、評価については技術提案書に記載された内容で評価する。

（１）参考資料は、技術提案書の内容を補完する図表、写真、文献の抜粋等に止め、Ａ４サイズにて明確に判読できるものとし、技術提案書（別記様式 4）を含め片面10枚以内とすること。

（２）参考資料にＮＥＴＩＳに登録された工法等を記載する場合は、登録番号のみを記載するものとし、その他、カタログ等を含め公表されている資料の写しの添付は必要ない。

(用紙A4版）

技術提案書(２)

工事名　：平成24年度　佐久間道路東栄地区第１トンネル新設工事

会社名　：

| 「低土被り部におけるトンネルの品質向上対策」 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （記入すべき項目） 低土被り部におけるトンネルの品質向上についての工夫・提案 |  |  |  |  |  |
|  | 提案番号 | 技術提案の概要 | 具体的手法と技術的な根拠並びに 標準案に対する優位性 | 備 考 （参考資料番号） |  |
|  | ① |  |  |  |  |
|  | ② |  |  |  |  |
|  | ③ |  |  |  |  |
|  | ④ |  |  |  |  |
|  | ⑤ |  |  |  |  |

注）１．評価項目に対する提案数は５提案までとし、本様式片面３枚以内に簡潔かつ要領よく記述するものとする。なお、文字サイズについては10.5ポイントとする。「技術提案の概要」と「具体的手法と技術的な根拠並びに標準案に対する優位性」の記載内容が一致しない場合は、評価をしない場合がある。

２．参考資料を添付する場合は、以下に示す項目に留意すること。なお、評価については技術提案書に記載された内容で評価する。

（１）参考資料は、技術提案書の内容を補完する図表、写真、文献の抜粋等に止め、Ａ４サイズにて明確に判読できるものとし、技術提案書（別記様式 5）を含め片面10枚以内とすること。

（２）参考資料にＮＥＴＩＳに登録された工法等を記載する場合は、登録番号のみを記載するものとし、その他、カタログ等を含め公表されている資料の写しの添付は必要ない。

(用紙A4版）

技術提案書（３）

＜覆工コンクリートの品質向上対策＞

工事名：平成24年度　佐久間道路東栄地区第１トンネル新設工事

会社名：

標準案による施工計画

標準案の施工計画を記述するものとする。 （記入すべき項目） 具体的な方法

※　本様式１枚に簡潔かつ要領よく記述するものとし、文字サイズについては10.5ポイントとする。

なお、参考資料の添付は認めないものとする。

(用紙A4版）

技術提案書（４）

＜低土被り部におけるトンネルの品質向上対策＞

工事名：平成24年度　佐久間道路東栄地区第１トンネル新設工事

会社名：

標準案による施工計画

標準案の施工計画を記述するものとする。 （記入すべき項目） 具体的な方法

※　本様式１枚に簡潔かつ要領よく記述するものとし、文字サイズについては10.5ポイントとする。

なお、参考資料の添付は認めないものとする。

(用紙A4版）

平成　　年　　月　　日

支出負担行為担当官

中部地方整備局長　宛

住　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

工 事 費 内 訳 書

工事名：平成24年度　佐久間道路東栄地区第１トンネル新設工事

| 工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注）記入にあたっては、工事数量総括表に掲げる工事区分、工種、種別、細別に相当する項目に対応するものの単位、数量、単価及び金額を記載するものとする。記載内容に不備がある場合は入札を無効とすることがある。

工事施工内容確認資料

| 本資料は、施工体制確認型総合評価落札方式において、価格以外の要素として性能等が提示された入札書の参考図書として提出を求めるものであり、以下の設問について記載すること。 開札後、予定価格の範囲内の価格で申し込みをした入札参加者については、入札説明書に記載された要求要件の実現確実性の向上につながる施工体制が構築されているかどうか、入札書、工事費内訳書及び本資料を参考に、施工体制の構築及び施工内容を審査する。本資料で施工体制の構築及び施工内容の実現確実性の向上が十分確認できる場合は、入札説明書7. (6)によるヒアリングを実施しない場合がある。ただし、申し込みに係る価格が調査基準価格に満たない者は、入札説明書7. (6)③による。 なお、本確認資料の提出がない場合は、施工体制評価点を付与しない場合があるので留意すること。 【品質確保の実効性】 - 元請けとして実施する安全衛生管理の体制について ※以下の設問について記入して下さい。 ・現場の点検体制（人数） ・安全教育の実施方針（実施内容・回数等） - 元請けとして実施する品質管理体制について ※以下の設問について記入して下さい。 ・品質管理および出来型管理の点検体制（人数） ・品質管理および出来型管理の実施方針（主な実施内容・頻度等） 【施工体制確保の確実性】 - 元請けとして実施する主たる工種は何を予定していますか。 ※以下の設問について記入して下さい。 ・元請として実施する工事内容 ・元請として実施する現場の管理体制 - 主たる工種について、下請け業者数は何社予定していますか？ 下請けを予定している工種： 社を予定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工事名 | 平成24年度 佐久間道路東栄地区第１トンネル新設工事 |  |  |
| 会社名 |  |  |  |
| 記入者氏名 |  | 本工事での役職 |  |
| 連絡先 |  |  |  |

- 記入者は、予め別記様式３にて提出された配置予定技術者とします。

別記様式１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用紙Ａ４版）

平成　　年　　月　　日

平成２４年度　佐久間道路東栄第１トンネル新設工事

歩　　掛　　見　　積　　書

支出負担行為担当官

中部地方整備局長　宛

○○市○○区○－○－○

○○○建設株式会社

代表取締役　○○○○　　印

（又は○○支店長　○○○○）

○掘削・支保工　CⅡ―ｂ(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | CⅡ―ｂ(制御発破) | ｍ | １ | 第１号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ材料費 |  | ｍ | １ |  |
| 集塵機運転 | CⅡ―ｂ(制御発破) | ｍ | １ | 第２号単価表 |
| ずり運搬工 | CⅡ―ｂ(制御発破) | m | 1 | 第３号単価表 |

第１号単価表　掘削等　CⅡ―ｂ(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ機械 | CⅡ-b(制御発破) | m | 1 | 第４号単価表 |
| ﾄﾝﾈﾙ材料 | CⅡ-b(制御発破) | m | 1 | 第５号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第４号単価表　ﾄﾝﾈﾙ機械(CⅡ-b(制御発破))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ式3ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級 | 週 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型 吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 週 | ○○ |  |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式 山積2.3m3級 | 週 | ○○ | 機械損料割増25% |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 大型ﾌﾞﾚｰｶ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 油圧式1,300kg級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ及びﾓﾙﾀﾙ注入機､積込用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第５号単価表　ﾄﾝﾈﾙ材料(CⅡ-b(制御発破))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | CⅡ-b(雷管含む) | m | 1 |  |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | CⅡ-b | m | 1 |  |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CⅡ-b | m | 1 |  |
| H形鋼支保工 | CⅡ-b | m | 1 |  |
| 諸雑費(その他材料) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸経費費用内訳 ： 諸雑費は､金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5､2.13kg/m2)､ﾗｯﾌﾟﾛｽ､止め金具等の費用､鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数ｴｷｽﾄﾗ)､継手板･底版､及びﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第２号単価表　集塵機運転(CⅡ-b(制御発破))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集塵機運転 | 電気式 2000m3/min級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第３号単価表　ずり運搬工(CⅡ-b(制御発破)　　運搬距離0.5km＜L≦1.2km)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 不良 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

- 掘削・支保　DⅠ-b(上半)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | DⅠ-b(上半)(制御発破) | ｍ | １ | 第６号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ材料費 |  | ｍ | １ |  |
| 集塵機運転 | DⅠ-b(上半)(制御発破) | ｍ | １ | 第７号単価表 |
| ずり運搬工 | DⅠ-b(上半)(制御発破) | m | 1 | 第８号単価表 |

第６号単価表　掘削等DⅠ-b(上半)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ機械 | DⅠ-b(上半)(制御発破) | m | 1 | 第９号単価表 |
| ﾄﾝﾈﾙ材料 | DⅠ-b(上半)(制御発破) | m | 1 | 第１０号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第９号単価表ﾄﾝﾈﾙ機械(DⅠ-b(上半)(制御発破))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ式3ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級 | 週 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型 吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 週 | ○○ |  |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式 山積2.3m3級 | 週 | ○○ | 機械損料割増25% |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 大型ﾌﾞﾚｰｶ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 油圧式1,300kg級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ及びﾓﾙﾀﾙ注入機､積込用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第１０号単価表　ﾄﾝﾈﾙ材料(DⅠ-b(上半)(制御発破))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | DⅠ-b(上半)(雷管含む) | m | 1 |  |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | DⅠ-b(上半) | m | 1 |  |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | DⅠ-b(上半) | m | 1 |  |
| H形鋼支保工 | DⅠ-b(上半) | m | 1 |  |
| 諸雑費(その他材料) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸経費費用内訳 ： 諸雑費は､金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5､2.13kg/m2)､ﾗｯﾌﾟﾛｽ､止め金具等の費用､鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数ｴｷｽﾄﾗ)､継手板･底版､及びﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第７号単価表　集塵機運転(DⅠ-b(上半)(制御発破))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集塵機運転 | 電気式 2000m3/min級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第８号単価表　ずり運搬工(DⅠ-b(上半)(制御発破)　運搬距離1.4km＜L≦2.2km)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 不良 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

- 掘削・支保　DⅠ-b(下半)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | DⅠ-b(下半)(制御発破) | ｍ | １ | 第１１号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ材料費 |  | ｍ | １ |  |
| 集塵機運転 | DⅠ-b(下半)(制御発破) | ｍ | １ | 第１２号単価表 |
| ずり運搬工 | DⅠ-b(下半)(制御発破) | m | 1 | 第１３号単価表 |

第１１号単価表　掘削等　DⅠ-b(下半)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ機械 | DⅠ-b(下半)(制御発破) | m | 1 | 第１４号単価表 |
| ﾄﾝﾈﾙ材料 | DⅠ-b(下半)(制御発破) | m | 1 | 第１５号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第１４号単価表　ﾄﾝﾈﾙ機械(DⅠ-b(下半)(制御発破))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

|  | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ式3ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級 | 週 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型 吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 週 | ○○ |  |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式 山積2.3m3級 | 週 | ○○ | 機械損料割増25% |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 大型ﾌﾞﾚｰｶ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 油圧式1,300kg級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ及びﾓﾙﾀﾙ注入機､積込用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第１５号単価表　ﾄﾝﾈﾙ材料(DⅠ-b(下半)(制御発破))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | DⅠ-b(下半)(雷管含む) | m | 1 |  |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | DⅠ-b(下半) | m | 1 |  |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | DⅠ-b(下半) | m | 1 |  |
| H形鋼支保工 | DⅠ-b(下半) | m | 1 |  |
| 諸雑費(その他材料) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸経費費用内訳 ： 諸雑費は､金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5､2.13kg/m2)､ﾗｯﾌﾟﾛｽ､止め金具等の費用､鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数ｴｷｽﾄﾗ)､継手板･底版､及びﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第１２号単価表　集塵機運転(DⅠ-b(下半)(制御発破))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集塵機運転 | 電気式 2000m3/min級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１３号単価表　ずり運搬工(DⅠ-b(下半)(制御発破)　運搬距離1.4km＜L≦2.2km)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 不良 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

- 掘削・支保　DⅠ-b-s(上半)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | DⅠ-b-s (上半)(制御発破) | ｍ | １ | 第1６号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ材料費 |  | ｍ | １ |  |
| 集塵機運転 | DⅠ-b-s上半)(制御発破) | ｍ | １ | 第１７号単価表 |
| ずり運搬工 | DⅠ-b-s (上半)(制御発破) | m | 1 | 第１８号単価表 |

第１６号単価表　掘削等　　DⅠ-b-s (上半)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ機械 | DⅠ-b-s (上半)(制御発破) | m | 1 | 第１９号単価表 |
| ﾄﾝﾈﾙ材料 | DⅠ-b-s (上半)(制御発破) | m | 1 | 第２０号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第１９号単価表　ﾄﾝﾈﾙ機械(DⅠ-b-s(上半)(制御発破))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ式3ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級 | 週 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型 吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 週 | ○○ |  |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式 山積2.3m3級 | 週 | ○○ | 機械損料割増25% |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 大型ﾌﾞﾚｰｶ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 油圧式1,300kg級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ及びﾓﾙﾀﾙ注入機､積込用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第２０号単価表　ﾄﾝﾈﾙ材料(DⅠ-b-s(上半)(制御発破))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | DⅠ-b-s(上半)(雷管含む) | m | 1 |  |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | DⅠ-b-s(上半) | m | 1 |  |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | DⅠ-b-s(上半) | m | 1 |  |
| H形鋼支保工 | DⅠ-b-s(上半) | m | 1 |  |
| 諸雑費(その他材料) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸経費費用内訳 ： 諸雑費は､金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5､2.13kg/m2)､ﾗｯﾌﾟﾛｽ､止め金具等の費用､鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数ｴｷｽﾄﾗ)､継手板･底版､及びﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第１７号単価表　集塵機運転(DⅠ-b-s(上半)(制御発破))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集塵機運転 | 電気式 2000m3/min級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１８号単価表　ずり運搬工(DⅠ-b-s(上半)(制御発破)　運搬距離1.4km＜L≦2.2km)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 不良 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

- 掘削・支保　DⅠ-b-s(下半)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | DⅠ-b1-s(下半)(制御発破) | ｍ | １ | 第２１号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ材料費 |  | ｍ | １ |  |
| 集塵機運転 | DⅠ-b-s (下半)(制御発破) | ｍ | １ | 第２２号単価表 |
| ずり運搬工 | DⅠ-b-s (下半)(制御発破) | m | 1 | 第２３号単価表 |

第２１号単価表　掘削等　　DⅠ-b1-s(下半)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ機械 | DⅠ-b1-s(下半)(制御発破) | m | 1 | 第２４号単価表 |
| ﾄﾝﾈﾙ材料 | DⅠ-b1-s(下半)(制御発破) | m | 1 | 第２５号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第２４号単価表　ﾄﾝﾈﾙ機械(DⅠ-b-s(下半)(制御発破))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

|  | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ式3ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級 | 週 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型 吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 週 | ○○ |  |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式 山積2.3m3級 | 週 | ○○ | 機械損料割増25% |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 大型ﾌﾞﾚｰｶ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 油圧式1,300kg級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ及びﾓﾙﾀﾙ注入機､積込用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第２５号単価表　ﾄﾝﾈﾙ材料(DⅠ-b-s(下半)(制御発破))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | DⅠ-b-s(下半)(雷管含む) | m | 1 |  |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | DⅠ-b-s(下半) | m | 1 |  |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | DⅠ-b-s(下半) | m | 1 |  |
| H形鋼支保工 | DⅠ-b-s(下半) | m | 1 |  |
| 諸雑費(その他材料) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸経費費用内訳 ： 諸雑費は､金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5､2.13kg/m2)､ﾗｯﾌﾟﾛｽ､止め金具等の費用､鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数ｴｷｽﾄﾗ)､継手板･底版､及びﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第２２号単価表　集塵機運転(DⅠ-b-s(下半)(制御発破))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集塵機運転 | 電気式 2000m3/min級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第２３号単価表　ずり運搬工(DⅠ-b-s(下半)(制御発破)　運搬距離1.4km＜L≦2.2km)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 不良 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

- 掘削・支保　CⅡ-L(L)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | CⅡ-L(L)(制御発破) | ｍ | １ | 第２６号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ材料費 |  | ｍ | １ |  |
| 集塵機運転 | CⅡ-L(L)(制御発破) | ｍ | １ | 第２７号単価表 |
| ずり運搬工 | CⅡ-L(L)(制御発破) | m | 1 | 第２８号単価表 |

第２６号単価表　掘削等　CⅡ-L(L)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ機械 | DⅠ-b1-s(下半)(制御発破) | m | 1 | 第２９号単価表 |
| ﾄﾝﾈﾙ材料 | DⅠ-b1-s(下半)(制御発破) | m | 1 | 第３０号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第２９号単価表　ﾄﾝﾈﾙ機械CⅡ-L(L)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

|  | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ式3ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級 | 週 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型 吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 週 | ○○ |  |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式 山積2.3m3級 | 週 | ○○ | 機械損料割増25% |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 大型ﾌﾞﾚｰｶ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 油圧式1,300kg級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ及びﾓﾙﾀﾙ注入機､積込用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第３０号単価表　ﾄﾝﾈﾙ材料CⅡ-L(L)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | CⅡ-L(L)(制御発破) | m | 1 |  |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | CⅡ-L(L)(制御発破) | m | 1 |  |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CⅡ-L(L)(制御発破) | m | 1 |  |
| H形鋼支保工 | CⅡ-L(L)(制御発破) | m | 1 |  |
| 諸雑費(その他材料) |  | 式 | １（○％） |  |
| 諸経費費用内訳 ： 諸雑費は､金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5､2.13kg/m2)､ﾗｯﾌﾟﾛｽ､止め金具等の費用､鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数ｴｷｽﾄﾗ)､継手板･底版､及びﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第２７号単価表　集塵機運転CⅡ-L(L)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集塵機運転 | 電気式 2000m3/min級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第２８号単価表　ずり運搬工CⅡ-L(L)(制御発破)　　運搬距離0.5km＜L≦1.2km)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 不良 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

- 掘削・支保　CⅡ-L(R)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | CⅡ-L(R)(制御発破) | ｍ | １ | 第３１号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ材料費 |  | ｍ | １ |  |
| 集塵機運転 | CⅡ-L(R)(制御発破) | ｍ | １ | 第３２号単価表 |
| ずり運搬工 | CⅡ-L(R)(制御発破) | m | 1 | 第３３号単価表 |

第３１号単価表　掘削等　CⅡ-L(R)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ機械 | CⅡ-L(R)(制御発破) | m | 1 | 第３４号単価表 |
| ﾄﾝﾈﾙ材料 | CⅡ-L(R)(制御発破) | m | 1 | 第３５号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第３４号単価表　ﾄﾝﾈﾙ機械CⅡ-L(R)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

|  | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ式3ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級 | 週 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型 吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 週 | ○○ |  |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式 山積2.3m3級 | 週 | ○○ | 機械損料割増25% |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 大型ﾌﾞﾚｰｶ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 油圧式1,300kg級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ及びﾓﾙﾀﾙ注入機､積込用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第３５号単価表　ﾄﾝﾈﾙ材料CⅡ-L(R)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | CⅡ-L(R)(制御発破) | m | 1 |  |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | CⅡ-L(R)(制御発破) | m | 1 |  |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CⅡ-L(R)(制御発破) | m | 1 |  |
| H形鋼支保工 | CⅡ-L(R)(制御発破) | m | 1 |  |
| 諸雑費(その他材料) |  | 式 | １（○％） |  |
| 諸経費費用内訳 ： 諸雑費は､金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5､2.13kg/m2)､ﾗｯﾌﾟﾛｽ､止め金具等の費用､鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数ｴｷｽﾄﾗ)､継手板･底版､及びﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第３２号単価表　集塵機運転CⅡ-L(R)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集塵機運転 | 電気式 2000m3/min級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第３３号単価表　ずり運搬工CⅡ-L(R)(制御発破)　　　運搬距離0.5km＜L≦1.2km)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 不良 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

- 掘削・支保　CⅡ-Ls(L)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | CⅡ-Ls(L)(制御発破) | ｍ | １ | 第３６号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ材料費 |  | ｍ | １ |  |
| 集塵機運転 | CⅡ-Ls(L)(制御発破) | ｍ | １ | 第３７号単価表 |
| ずり運搬工 | CⅡ-Ls(L)(制御発破) | m | 1 | 第３８号単価表 |

第３６号単価表　掘削等　CⅡ-Ls(L)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ機械 | CⅡ-Ls(L)(制御発破) | m | 1 | 第３９号単価表 |
| ﾄﾝﾈﾙ材料 | CⅡ-Ls(L)(制御発破) | m | 1 | 第４０号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第３９号単価表　ﾄﾝﾈﾙ機械CⅡ-Ls(L)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

|  | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ式3ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級 | 週 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型 吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 週 | ○○ |  |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式 山積2.3m3級 | 週 | ○○ | 機械損料割増25% |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 大型ﾌﾞﾚｰｶ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 油圧式1,300kg級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ及びﾓﾙﾀﾙ注入機､積込用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第４０号単価表　ﾄﾝﾈﾙ材料CⅡ-Ls(L)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | CⅡ-Ls(L)(制御発破) | m | 1 |  |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | CⅡ-Ls(L)(制御発破) | m | 1 |  |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CⅡ-Ls(L)(制御発破) | m | 1 |  |
| H形鋼支保工 | CⅡ-Ls(L)(制御発破) | m | 1 |  |
| 諸雑費(その他材料) |  | 式 | １（○％） |  |
| 諸経費費用内訳 ： 諸雑費は､金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5､2.13kg/m2)､ﾗｯﾌﾟﾛｽ､止め金具等の費用､鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数ｴｷｽﾄﾗ)､継手板･底版､及びﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第３７号単価表　集塵機運転CⅡ-Ls(L)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集塵機運転 | 電気式 2000m3/min級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第３８号単価表　ずり運搬工CⅡ-Ls(L)(制御発破)　　　　運搬距離0.5km＜L≦1.2km)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 不良 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

- 掘削・支保　CⅡ-Ls(R)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | CⅡ-Ls(R)(制御発破) | ｍ | １ | 第４１号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄﾍｯﾄﾞｷｬｯﾌﾟ材料費 |  | ｍ | １ |  |
| 集塵機運転 | CⅡ-Ls(R)(制御発破) | ｍ | １ | 第４２号単価表 |
| ずり運搬工 | CⅡ-Ls(R)(制御発破) | m | 1 | 第４３号単価表 |

第４１号単価表　掘削等　CⅡ-Ls(R)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ機械 | CⅡ-Ls(R)(制御発破) | m | 1 | 第４４号単価表 |
| ﾄﾝﾈﾙ材料 | CⅡ-Ls(R)(制御発破) | m | 1 | 第４５号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第４４号単価表　ﾄﾝﾈﾙ機械CⅡ-Ls(R)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

|  | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ式3ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級 | 週 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型 吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 週 | ○○ |  |
| ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ｻｲﾄﾞﾀﾞﾝﾌﾟ式 山積2.3m3級 | 週 | ○○ | 機械損料割増25% |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 大型ﾌﾞﾚｰｶ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用 油圧式1,300kg級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､及びこそく用の大型ﾌﾞﾚｰｶのﾁｾﾞﾙの損耗料等の費用及び､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ及びﾓﾙﾀﾙ注入機､積込用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第４５号単価表　ﾄﾝﾈﾙ材料CⅡ-Ls(R)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | CⅡ-Ls(R)(制御発破) | m | 1 |  |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | CⅡ-Ls(R)(制御発破) | m | 1 |  |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CⅡ-Ls(R)(制御発破) | m | 1 |  |
| H形鋼支保工 | CⅡ-Ls(R)(制御発破) | m | 1 |  |
| 諸雑費(その他材料) |  | 式 | １（○％） |  |
| 諸経費費用内訳 ： 諸雑費は､金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5､2.13kg/m2)､ﾗｯﾌﾟﾛｽ､止め金具等の費用､鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数ｴｷｽﾄﾗ)､継手板･底版､及びﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第４２号単価表　集塵機運転CⅡ-Ls(R)(制御発破)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集塵機運転 | 電気式 2000m3/min級 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第４３号単価表　ずり運搬工CⅡ-Ls(R)(制御発破)　　　　　　運搬距離0.5km＜L≦1.2km)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 不良 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

- 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部)　CⅠ-L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1箇所当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) |  | 箇所(m2) | 1(17.6m2) | ４６号単価表 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) |  | m3 | 10.5 | ４７号単価表 |
| 防水(妻部) |  | m2 | 17.6 | ４８号単価表 |
| 型枠(妻部) |  | 式(m2) | 1(24) |  |
| 足場(妻部) |  | 式(掛m2) | 1(14.5) |  |

第４６号単価表　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１箇所(m2)当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型､吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 時間 | ○○ |  |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | m3 | 3.51 |  |
| 諸経費 | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第４７号単価表　覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１0m3当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-15-40 C=270以上 | m3 | 10.4 |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転 |  | 時間 | ○○ | 供用日当り運転時間 ：標準 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第４８号単価表　防水(妻部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１0m2当り単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 防水ｼｰﾄ(NATM) | 0.8mm+3.0mm | m2 | 11.6 |  |
| 諸経費 | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は防水ｼｰﾄ設置器具の損料等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

○　　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部)　CⅡ-L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1箇所当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) |  | 箇所(m2) | 1(17.6) | ４９号単価表 |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部) |  | m3 | 10.3 | ５０号単価表 |
| 防水(妻部) |  | m2 | 17.6 | ５１号単価表 |
| 型枠(妻部) |  | 式(m2) | 1(24) |  |
| 足場(妻部) |  | 式(掛m2) | 1(15) |  |

第４９号単価表　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１箇所当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型､吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 時間 | ○○ |  |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | m3 | 3.51 |  |
| 諸経費 | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第５０号単価表　　覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ(妻部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１0m3当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-15-40 C=270以上 | m3 | 10.4 |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転 |  | 時間 | ○○ | 供用日当り運転時間 ：標準 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第５１号単価表　防水(妻部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１0m2当り単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 防水ｼｰﾄ(NATM) | 0.8mm+3.0mm | m2 | 11.6 |  |
| 諸経費 | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は防水ｼｰﾄ設置器具の損料等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

- 掘削・支保　CⅠ-P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | CⅠ-P(ﾚｰﾙ方式) | m | 1 | 第５２号単価表 |

第５２号単価表　掘削等　ﾚｰﾙ方式　CⅠ-P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ機械 | CⅠ-P | m | 1 | 第５３号単価表 |
| ﾄﾝﾈﾙ材料 | CⅠ-P | m | 1 | 第５４号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第５３号単価表　ﾄﾝﾈﾙ機械(CⅠ-P)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾚｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級 | 週 | ○○ |  |
| ずり積機運転 | ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ型150m3/h | 週 | ○○ |  |
| ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転 | ﾁｮｯﾊﾟ式12t ずり鋼車けん引等 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾛﾎﾞｯﾄ運転 | 吹付範囲半径8m級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付機運転 | 湿式10～15m3/h級 | 週 | ○○ |  |
| ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ運転 | ［被けん引式］運搬容量6m3 | 週 | ○○ |  |
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀ式 500m3/min級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､及び急結材供給装置､吹付ﾛﾎﾞｯﾄ台車､､吹付機台車､機関車(ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ､吹付ﾛﾎﾞｯﾄ等けん引)､ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費､ｽﾞﾘ鋼車の損料であり､機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第５４号単価表　ﾄﾝﾈﾙ材料(CⅠ-P)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | CⅠ-P(雷管含む) | m | 1 | 第５５号単価表 |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | CⅠ-P | m | 1 | 第５６号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CⅠ-P | m | 1 |  |
| 諸雑費(その他材料) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸経費費用内訳 ： 諸雑費は､金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5､2.13kg/m2)､ﾗｯﾌﾟﾛｽ､止め金具等の費用､鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数ｴｷｽﾄﾗ)､継手板･底版､及びﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第５５号単価表　火薬(CⅠ-P (雷管含む))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | 含水爆薬(ｽﾗﾘｰ200g)(超大口) | Kg | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発2～5段 | 個 | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発6～10段 | 個 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第５６号単価表　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(CⅠ-P)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-10-15N | m3 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

- 掘削・支保　CⅡ-P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | CⅡ-P(ﾚｰﾙ方式) | m | 1 | 第５７号単価表 |

第５７号単価表　掘削等　ﾚｰﾙ方式　CⅡ-P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ機械 | CⅡ-P | m | 1 | 第５８号単価表 |
| ﾄﾝﾈﾙ材料 | CⅡ-P | m | 1 | 第５９号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第５８号単価表　ﾄﾝﾈﾙ機械(CⅡ-P)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾚｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級 | 週 | ○○ |  |
| ずり積機運転 | ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ型150m3/h | 週 | ○○ |  |
| ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転 | ﾁｮｯﾊﾟ式12t ずり鋼車けん引等 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾛﾎﾞｯﾄ運転 | 吹付範囲半径8m級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付機運転 | 湿式10～15m3/h級 | 週 | ○○ |  |
| ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ運転 | ［被けん引式］運搬容量6m3 | 週 | ○○ |  |
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀ式 500m3/min級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､及び急結材供給装置､吹付ﾛﾎﾞｯﾄ台車､､吹付機台車､機関車(ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ､吹付ﾛﾎﾞｯﾄ等けん引)､ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費､ｽﾞﾘ鋼車の損料であり､機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第５９号単価表　ﾄﾝﾈﾙ材料(CⅡ-P)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | CⅡ-P(雷管含む) | m | 1 | 第６０号単価表 |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | CⅡ-P | m | 1 | 第６１号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CⅡ-P | m | 1 |  |
| 諸雑費(その他材料) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸経費費用内訳 ： 諸雑費は､金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5､2.13kg/m2)､ﾗｯﾌﾟﾛｽ､止め金具等の費用､鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数ｴｷｽﾄﾗ)､継手板･底版､及びﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第６０号単価表　火薬(CⅡ-P (雷管含む))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | 含水爆薬(ｽﾗﾘｰ200g)(超大口) | Kg | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発2～5段 | 個 | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発6～10段 | 個 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第６１号単価表　　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(CⅡ-P)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-10-15N | m3 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

- 掘削・支保　DⅠ-P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | DⅠ-P(ﾚｰﾙ方式) | m | 1 | 第６２号単価表 |

第６２号単価表　掘削等　ﾚｰﾙ方式　　DⅠ-P　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ機械 | DⅠ-P | m | 1 | 第６３号単価表 |
| ﾄﾝﾈﾙ材料 | DⅠ-P | m | 1 | 第６４号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第６３号単価表　ﾄﾝﾈﾙ機械(DⅠ-P)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾚｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級 | 週 | ○○ |  |
| ずり積機運転 | ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ型150m3/h | 週 | ○○ |  |
| ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転 | ﾁｮｯﾊﾟ式12t ずり鋼車けん引等 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾛﾎﾞｯﾄ運転 | 吹付範囲半径8m級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付機運転 | 湿式10～15m3/h級 | 週 | ○○ |  |
| ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ運転 | ［被けん引式］運搬容量6m3 | 週 | ○○ |  |
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀ式 500m3/min級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､及び急結材供給装置､吹付ﾛﾎﾞｯﾄ台車､､吹付機台車､機関車(ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ､吹付ﾛﾎﾞｯﾄ等けん引)､ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費､ｽﾞﾘ鋼車の損料であり､機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第６４号単価表　ﾄﾝﾈﾙ材料(DⅠ-P)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | DⅠ-P(雷管含む) | m | 1 | 第６５号単価表 |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | DⅠ-P | m | 1 | 第６６号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | DⅠ-P | m | 1 |  |
| H型鋼支保工 | DⅠ-P | m | 1 |  |
| 諸雑費(その他材料) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸経費費用内訳 ： 諸雑費は､金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5､2.13kg/m2)､ﾗｯﾌﾟﾛｽ､止め金具等の費用､鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数ｴｷｽﾄﾗ)､継手板･底版､及びﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第６５号単価表　火薬(DⅠ-P (雷管含む))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | 含水爆薬(ｽﾗﾘｰ200g)(超大口) | Kg | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発2～5段 | 個 | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発6～10段 | 個 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第６６号単価表　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(DⅠ-P)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-10-15N | m3 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

- 掘削・支保　DⅠ-P-s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | DⅠ-P-s(ﾚｰﾙ方式) | m | 1 | 第６７号単価表 |

第６７号単価表　掘削等　ﾚｰﾙ方式　　DⅠ-P-S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ機械 | DⅠ-P-S | m | 1 | 第６８号単価表 |
| ﾄﾝﾈﾙ材料 | DⅠ-P-S | m | 1 | 第６９号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第６８号単価表　ﾄﾝﾈﾙ機械(DⅠ-P-S)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾚｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級 | 週 | ○○ |  |
| ずり積機運転 | ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ型150m3/h | 週 | ○○ |  |
| ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転 | ﾁｮｯﾊﾟ式12t ずり鋼車けん引等 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾛﾎﾞｯﾄ運転 | 吹付範囲半径8m級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付機運転 | 湿式10～15m3/h級 | 週 | ○○ |  |
| ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ運転 | ［被けん引式］運搬容量6m3 | 週 | ○○ |  |
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀ式 500m3/min級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､及び急結材供給装置､吹付ﾛﾎﾞｯﾄ台車､､吹付機台車､機関車(ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ､吹付ﾛﾎﾞｯﾄ等けん引)､ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費､ｽﾞﾘ鋼車の損料であり､機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第６９号単価表　ﾄﾝﾈﾙ材料(DⅠ-P-S)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | DⅠ-P-S(雷管含む) | m | 1 | 第７０号単価表 |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | DⅠ-P-S | m | 1 | 第７１号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | DⅠ-P-S | m | 1 |  |
| H型鋼支保工 | DⅠ-P-S | m | 1 |  |
| 諸雑費(その他材料) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸経費費用内訳 ： 諸雑費は､金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5､2.13kg/m2)､ﾗｯﾌﾟﾛｽ､止め金具等の費用､鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数ｴｷｽﾄﾗ)､継手板･底版､及びﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第７０号単価表　火薬(DⅠ-P-S (雷管含む))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | 含水爆薬(ｽﾗﾘｰ200g)(超大口) | Kg | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発2～5段 | 個 | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発6～10段 | 個 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第７１号単価表　　　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(DⅠ-P-S)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-10-15N | m3 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

- 掘削・支保　DⅢ-P-s1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | DⅢ-P-s1(ﾚｰﾙ方式) | m | 1 | 第７２号単価表 |

第７２号単価表　掘削等　ﾚｰﾙ方式　DⅢ-P-S1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ機械 | DⅢ-P-S1 | m | 1 | 第７３号単価表 |
| ﾄﾝﾈﾙ材料 | DⅢ-P-S1 | m | 1 | 第７４号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第７３号単価表　ﾄﾝﾈﾙ機械(DⅢ-P-S1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾚｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級 | 週 | ○○ |  |
| ずり積機運転 | ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ型150m3/h | 週 | ○○ |  |
| ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転 | ﾁｮｯﾊﾟ式12t ずり鋼車けん引等 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾛﾎﾞｯﾄ運転 | 吹付範囲半径8m級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付機運転 | 湿式10～15m3/h級 | 週 | ○○ |  |
| ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ運転 | ［被けん引式］運搬容量6m3 | 週 | ○○ |  |
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀ式 500m3/min級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､及び急結材供給装置､吹付ﾛﾎﾞｯﾄ台車､､吹付機台車､機関車(ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ､吹付ﾛﾎﾞｯﾄ等けん引)､ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費､ｽﾞﾘ鋼車の損料であり､機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第７４号単価表　ﾄﾝﾈﾙ材料(DⅢ-P-S1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | DⅢ-P-S1(雷管含む) | m | 1 | 第７５号単価表 |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | DⅢ-P-S1 | m | 1 | 第７６号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | DⅢ-P-S1 | m | 1 |  |
| H型鋼支保工 | DⅢ-P-S1 | m | 1 |  |
| 諸雑費(その他材料) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸経費費用内訳 ： 諸雑費は､金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5､2.13kg/m2)､ﾗｯﾌﾟﾛｽ､止め金具等の費用､鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数ｴｷｽﾄﾗ)､継手板･底版､及びﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第７５号単価表　火薬(DⅢ-P-S1 (雷管含む))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | 含水爆薬(ｽﾗﾘｰ200g)(超大口) | Kg | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発2～5段 | 個 | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発6～10段 | 個 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第７６号単価表　　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(DⅢ-P-S1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-10-15N | m3 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

- 掘削・支保　CⅡ-TP　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | CⅡ-TP(ﾚｰﾙ方式) | m | 1 | 第７７号単価表 |

第７７号単価表　掘削等　ﾚｰﾙ方式　CⅡ-TP　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ機械 | CⅡ-TP | m | 1 | 第７８号単価表 |
| ﾄﾝﾈﾙ材料 | CⅡ-TP | m | 1 | 第７９号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第７８号単価表　ﾄﾝﾈﾙ機械(CⅡ-TP)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾚｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級 | 週 | ○○ |  |
| ずり積機運転 | ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ型150m3/h | 週 | ○○ |  |
| ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転 | ﾁｮｯﾊﾟ式12t ずり鋼車けん引等 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾛﾎﾞｯﾄ運転 | 吹付範囲半径8m級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付機運転 | 湿式10～15m3/h級 | 週 | ○○ |  |
| ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ運転 | ［被けん引式］運搬容量6m3 | 週 | ○○ |  |
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀ式 500m3/min級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､及び急結材供給装置､吹付ﾛﾎﾞｯﾄ台車､､吹付機台車､機関車(ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ､吹付ﾛﾎﾞｯﾄ等けん引)､ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費､ｽﾞﾘ鋼車の損料であり､機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第７９号単価表　　　ﾄﾝﾈﾙ材料(CⅡ-TP)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | CⅡ-TP(雷管含む) | m | 1 | 第８０号単価表 |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | CⅡ-TP | m | 1 | 第８１号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CⅡ-TP | m | 1 |  |
| 諸雑費(その他材料) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸経費費用内訳 ： 諸雑費は､金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5､2.13kg/m2)､ﾗｯﾌﾟﾛｽ､止め金具等の費用､鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数ｴｷｽﾄﾗ)､継手板･底版､及びﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第８０号単価表　火薬(CⅡ-TP (雷管含む))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | 含水爆薬(ｽﾗﾘｰ200g)(超大口) | Kg | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発2～5段 | 個 | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発6～10段 | 個 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第８１号単価表　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(CⅡ-TP)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-10-15N | m3 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

- 掘削・支保　CⅡ-TP変化部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | CⅡ-TP変化部(ﾚｰﾙ方式) | m | 1 | 第８２号単価表 |

第８２号単価表　掘削等　ﾚｰﾙ方式　CⅡ-TP(変化部)　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ機械 | CⅡ-T(変化部) | m | 1 | 第８３号単価表 |
| ﾄﾝﾈﾙ材料 | CⅡ-T(変化部) | m | 1 | 第８４号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第８３号単価表　ﾄﾝﾈﾙ機械(CⅡ-TP(変化部))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾚｰﾙ式2ﾌﾞｰﾑ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量100kg級 | 週 | ○○ |  |
| ずり積機運転 | ｸﾛｰﾗ式･ﾊﾞｯｸﾎｳ型150m3/h | 週 | ○○ |  |
| ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転 | ﾁｮｯﾊﾟ式12t ずり鋼車けん引等 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾛﾎﾞｯﾄ運転 | 吹付範囲半径8m級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付機運転 | 湿式10～15m3/h級 | 週 | ○○ |  |
| ｱｼﾞﾃｰﾀｶｰ運転 | ［被けん引式］運搬容量6m3 | 週 | ○○ |  |
| 集塵機運転 | ﾌｨﾙﾀ式 500m3/min級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､及び急結材供給装置､吹付ﾛﾎﾞｯﾄ台車､､吹付機台車､機関車(ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ､吹付ﾛﾎﾞｯﾄ等けん引)､ﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費､ｽﾞﾘ鋼車の損料であり､機械損料及び運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第８４号単価表　ﾄﾝﾈﾙ材料(CⅡ-T(変化部))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | CⅡ-TP(変化部)(雷管含む) | m | 1 | 第８５号単価表 |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | CⅡ-TP(変化部) | m | 1 | 第８６号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CⅡ-TP(変化部) | m | 1 |  |
| 諸雑費(その他材料) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸経費費用内訳 ： 諸雑費は､金網工における金網(JIS-G-3551(溶接金網)150×150×φ5､2.13kg/m2)､ﾗｯﾌﾟﾛｽ､止め金具等の費用､鋼製支保工におけるH形鋼(R止まり･基数ｴｷｽﾄﾗ)､継手板･底版､及びﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第８５号単価表　火薬(CⅡ-TP(変化部) (雷管含む))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | 含水爆薬(ｽﾗﾘｰ200g)(超大口) | Kg | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発2～5段 | 個 | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発6～10段 | 個 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第８６号単価表　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(CⅡ-TP(変化部))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-10-15N | m3 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

○覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(DⅢ-P-s1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等 | DⅢ-P-s1 | m | 1 | 第８７号単価表 |
| 型枠工 | DⅢ-P-s1 | m | 1 | 第８８号単価表 |
| 防水工 | DⅢ-P-s1 | m | 1 | 第８９号単価表 |

第８７号単価表　　覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(DⅢ-P-s1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻ運転 | 被けん引式 ﾊﾞｯﾁ容量3m3 | 週 | ○○ |  |
| ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾚｰｻけん引 ﾁｮｯﾊﾟ式 6t | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | (率+その他の機械) | 式 | １（○％） | 機械の合計に乗じる｡ |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 | 18-15-40BB C=270kg/m3以上 | m3 | ○○ |  |
| 防水ｼｰﾄ | 0.8mm+3.0mm | m2 | 12.657 | 10.911×1.16 |
| 諸雑費 | (率+その他材料) | 式 | １（○％） | 材料の合計に乗じる｡ |
| 諸雑費費用内訳 ： 機械の諸雑費はﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰの損料及び燃料費であり機械の合計に上表率を乗じた金額を上限として計上する。また材料の諸雑費は､防水ｼｰﾄ設置器具の損料及び妻板､土台､はく離剤等の費用であり､料の合計に上表率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第８８号単価表　　　型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ) (DⅢ-P-s1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ損料 | R=2.35 L=6.0m | m | 1 |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第８９号単価表　防水工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ) (DⅢ-P-s1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 防水作業台車損料 | R=2.35 L=4.5m | m | 1 |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

○掘削･支保［小断面　CⅠ-R］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | CⅠ-R | m | 1 | 第９０号単価表 |
| ずり運搬工 | CⅠ-R | m | 1 | 第９１号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第９０号単価表　掘削等(CⅠ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| さく岩機損料 | ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ 40kg級 | 週 | ○○ |  |
| ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ運転 | SD式 TN工事用排対型 ｸﾛｰﾗ山積1.5～1.6m3 | 週 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型 吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のさく岩機のﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞび､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ及びﾓﾙﾀﾙ注入機､積込用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |
| 火薬 | CⅠ-R(雷管含む) | m | 1 | 第９２号単価表 |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | CⅠ-R | m | 1 | 第９３号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CⅠ-R | m | 1 |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第９１号単価表　ずり運搬工(CⅠ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 不良 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第９２号単価表　火薬(CⅠ-R (雷管含む))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | 含水爆薬(ｽﾗﾘｰ200g)(超大口) | Kg | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発2～5段 | 個 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第９３号単価表　　　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(CⅠ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹付コンクリート | １８－１０－１５N | ｍ３ | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

○掘削･支保［小断面　CⅡ-R］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | CⅡ-R | m | 1 | 第９４号単価表 |
| ずり運搬工 | CⅡ-R | m | 1 | 第９５号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第９４号単価表　掘削等(CⅡ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| さく岩機損料 | ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ 40kg級 | 週 | ○○ |  |
| ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ運転 | SD式 TN工事用排対型 ｸﾛｰﾗ山積1.5～1.6m3 | 週 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型 吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のさく岩機のﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞび､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ及びﾓﾙﾀﾙ注入機､積込用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |
| 火薬 | CⅡ-R(雷管含む) | m | 1 | 第９６号単価表 |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | CⅡ-R | m | 1 | 第９７号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CⅡ-R | m | 1 |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第９５号単価表　ずり運搬工(CⅡ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 不良 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第９６号単価表　火薬(CⅡ-R (雷管含む))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | 含水爆薬(ｽﾗﾘｰ200g)(超大口) | Kg | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発2～5段 | 個 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第９７号単価表　　　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(CⅡ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹付コンクリート | １８－１０－１５N | ｍ３ | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

○掘削･支保［小断面　DⅠ-R］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | DⅠ-R | m | 1 | 第９８号単価表 |
| ずり運搬工 | DⅠ-R | m | 1 | 第９９号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第９８号単価表　掘削等(DⅠ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| さく岩機損料 | ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ 40kg級 | 週 | ○○ |  |
| ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ運転 | SD式 TN工事用排対型 ｸﾛｰﾗ山積1.5～1.6m3 | 週 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型､吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のさく岩機のﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞび､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ及びﾓﾙﾀﾙ注入機､積込用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |
| 火薬 | DⅠ-R(雷管含む) | m | 1 | 第１００号単価表 |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | DⅠ-R | m | 1 | 第１０１号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | DⅠ-R | m | 1 |  |
| H形鋼支保工 | DⅠ-R | m | 1 |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第９９号単価表　ずり運搬工(DⅠ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 不良 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１００号単価表　火薬(DⅠ-R (雷管含む))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | 含水爆薬(ｽﾗﾘｰ200g)(超大口) | Kg | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発2～5段 | 個 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１０１号単価表　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(DⅠ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹付コンクリート | １８－１０－１５N | ｍ３ | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

○掘削･支保［小断面　CⅡ-KR］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | CⅡ-KR | m | 1 | 第１０２号単価表 |
| ずり運搬工 | CⅡ-KR | m | 1 | 第１０３号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第１０２号単価表　掘削等(CⅡ-KR)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| さく岩機損料 | ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ 40kg級 | 週 | ○○ |  |
| ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ運転 | SD式 TN工事用排対型 ｸﾛｰﾗ山積1.5～1.6m3 | 週 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型 吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のさく岩機のﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞび､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ及びﾓﾙﾀﾙ注入機､積込用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |
| 火薬 | CⅡ-KR(雷管含む) | m | 1 | 第１０４号単価表 |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | CⅡ-KR | m | 1 | 第１０５号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CⅡ-KR | m | 1 |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１０３号単価表　ずり運搬工(CⅡ-KR)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 不良 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１０４号単価表　火薬(CⅡ-KR (雷管含む))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | 含水爆薬(ｽﾗﾘｰ200g)(超大口) | Kg | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発2～5段 | 個 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１０５号単価表　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(CⅡ-KR)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹付コンクリート | １８－１０－１５N | ｍ３ | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

○掘削･支保［小断面　CⅡ-KR変化部］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | CⅡ-KR変化部 | m | 1 | 第１０６号単価表 |
| ずり運搬工 | CⅡ-KR変化部 | m | 1 | 第１０７号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第１０６号単価表　掘削等(CⅡ-KR変化部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| さく岩機損料 | ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ 40kg級 | 週 | ○○ |  |
| ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ運転 | SD式 TN工事用排対型 ｸﾛｰﾗ山積1.5～1.6m3 | 週 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型 吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のさく岩機のﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞび､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ及びﾓﾙﾀﾙ注入機､積込用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |
| 火薬 | CⅡ-KR変化部(雷管含む) | m | 1 | 第１０８号単価表 |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | CⅡ-KR変化部 | m | 1 | 第１０９号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CⅡ-KR変化部 | m | 1 |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１０７号単価表　ずり運搬工(CⅡ-KR変化部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 不良 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１０８号単価表　火薬(CⅡ-KR変化部 (雷管含む))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | 含水爆薬(ｽﾗﾘｰ200g)(超大口) | Kg | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発2～5段 | 個 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１０９号単価表　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(CⅡ-KR変化部)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吹付コンクリート | １８－１０－１５N | ｍ３ | ○○ | 吹付コンクリート |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

○掘削･支保［小断面　CⅡ-TR］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 掘削等 | CⅡ-TR | m | 1 | 第１１０号単価表 |
| ずり運搬工 | CⅡ-TR | m | 1 | 第１１１号単価表 |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 週当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

第１１０号単価表　掘削等(CⅡ-TR)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| さく岩機損料 | ﾚｯｸﾞﾊﾝﾏ 40kg級 | 週 | ○○ |  |
| ｸﾛｰﾗﾛｰﾀﾞ運転 | SD式 TN工事用排対型 ｸﾛｰﾗ山積1.5～1.6m3 | 週 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型 吐出量6～20m3級 吹付範囲半径7m級 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費(その他機械) | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のさく岩機のﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞび､ﾄﾗｯｸ､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸ及びﾓﾙﾀﾙ注入機､積込用ﾊﾞｯｸﾎｳの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |
| 火薬 | CⅡ-TR(雷管含む) | m | 1 | 第１１２号単価表 |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | CⅡ-TR | m | 1 | 第１１３号単価表 |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | CⅡ-TR | m | 1 |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１１１号単価表　ずり運搬工(CⅡ-TR)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 | 不良 | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１１２号単価表　火薬(CⅡ-TR (雷管含む))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火薬 | 含水爆薬(ｽﾗﾘｰ200g)(超大口) | Kg | ○○ |  |
| 電気雷管 | DS段発2～5段 | 個 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１１３号単価表　　　　吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(CⅡ-TR)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１ｍ当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ | ﾊﾞﾗ | t | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂 | 洗い 荒目 | m3 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砕石 | 15～5mm | m3 | ○○ |  |
| 急結剤 | 吹付Co用 ﾃﾞﾝｶﾅﾄﾐｯｸ | kg | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

○覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(CⅠ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等 | CⅠ-R | m | 1 | 第１１４号単価表 |
| 型枠工 | CⅠ-R | m | 1 | 第１１５号単価表 |
| 防水工 | CⅠ-R | m | 1 | 第１１６号単価表 |

第１１４号単価表　　覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(CⅠ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転 | 黒煙浄化装置付 配管式圧送能力90～100m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | (率+その他の機械) | 式 | １（○％） | 機械の合計に乗じる｡ |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 | 18-15-40BB C=270kg/m3以上 | m3 | ○○ |  |
| 防水ｼｰﾄ | 0.8mm+3.0mm | m2 | 10.007 | 8.627×1.16 |
| 諸経費 | (率+その他材料) | 式 | １（○％） | 材料の合計に乗じる｡ |
| 諸雑費費用内訳 ： 機械の諸雑費はﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰの損料及び燃料費であり機械の合計に上表率を乗じた金額を上限として計上する。また材料の諸雑費は､防水ｼｰﾄの設置器具の損料及び妻板､土台､はく離剤等の費用であり。材料の合計に上表率を乗じた金額を上限として計上する |  |  |  |  |

第１１５号単価表　　型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ) (CⅠ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ損料 | R=1.40 L=6.0m | m | 1 |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１１６号単価表　　　防水工 (CⅠ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 高所作業車運転 | ［ﾄﾗｯｸ架装･垂直型］ 9.9m×1000kg | 日 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

○覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(CⅡ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等 | CⅡ-R | m | 1 | 第１１７号単価表 |
| 型枠工 | CⅡ-R | m | 1 | 第１１８号単価表 |
| 防水工 | CⅡ-R | m | 1 | 第１１９号単価表 |

第１１７号単価表　　覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(CⅡ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転 | 黒煙浄化装置付 配管式圧送能力90～100m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | (率+その他の機械) | 式 | １（○％） | 機械の合計に乗じる｡ |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 | 18-15-40BB C=270kg/m3以上 | m3 | ○○ |  |
| 防水ｼｰﾄ | 0.8mm+3.0mm | m2 | 10.007 | 8.627×1.16 |
| 諸雑費 | (率+その他材料) | 式 | １（○％） | 材料の合計に乗じる｡ |
| 諸雑費費用内訳 ： 機械の諸雑費はﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰの損料及び燃料費であり機械の合計に上表率を乗じた金額を上限として計上する。また材料の諸雑費は､防水ｼｰﾄの設置器具の損料及び妻板､土台､はく離剤等の費用であり､材料の合計に上表率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第１１８号単価表　　型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ) (CⅡ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ損料 | R=1.40 L=6.0m | m | 1 |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１１９号単価表　　　　　　　防水工(CⅡ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 高所作業車運転 | ［ﾄﾗｯｸ架装･垂直型］ 9.9m×1000kg | 日 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

○覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(DⅠ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等 | DⅠ-R | m | 1 | 第１２０号単価表 |
| 型枠工 | DⅠ-R | m | 1 | 第１２１号単価表 |
| 防水工 | DⅠ-R | m | 1 | 第１２２号単価表 |

第１２０号単価表　　覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(DⅠ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転 | 黒煙浄化装置付 配管式圧送能力90～100m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | (率+その他の機械) | 式 | １（○％） | 機械の合計に乗じる｡ |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 | 18-15-40BB C=270kg/m3以上 | m3 | ○○ |  |
| 防水ｼｰﾄ | 0.8mm+3.0mm | m2 | 10.007 | 8.627×1.16 |
| 諸経費 | (率+その他材料) | 式 | １（○％） | 材料の合計に乗じる｡ |
| 諸雑費費用内訳 ： 機械の諸雑費はﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰの損料及び燃料費であり機械の合計に上表率を乗じた金額を上限として計上する。また材料の諸雑費は､防水ｼｰﾄの設置器具の損料及び妻板､土台､はく離剤等の費用であり､材料の合計に上表率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第１２１号単価表　　型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ) (DⅠ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ損料 | R=1.40 L=6.0m | m | 1 |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１２２号単価表　　防水工 (DⅠ-R)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 高所作業車運転 | ［ﾄﾗｯｸ架装･垂直型］ 9.9m×1000kg | 日 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

○覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水(CⅡ-KR)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等 | CⅡ-KR | m | 1 | 第１２３号単価表 |
| 型枠工 | CⅡ-KR | m | 1 | 第１２４号単価表 |
| 防水工 | CⅡ-KR | m | 1 | 第１２５号単価表 |

第１２３号単価表　覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ等(CⅡ-KR)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転 | 黒煙浄化装置付 配管式圧送能力90～100m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | (率+その他の機械) | 式 | １（○％） | 機械の合計に乗じる｡ |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 | 18-15-40BB C=270kg/m3以上 | m3 | ○○ |  |
| 防水ｼｰﾄ | 0.8mm+3.0mm | m2 | 12.657 | 10.911×1.16 |
| 諸雑費 | (率+その他材料) | 式 | １（○％） | 材料の合計に乗じる｡ |
| 諸雑費費用内訳 ： 機械の諸雑費はﾊﾞｲﾌﾞﾚｰﾀｰの損料及び燃料費であり機械の合計に上表率を乗じた金額を上限として計上する。また材料の諸雑費は､防水ｼｰﾄの設置器具の損料及び妻板､土台､はく離剤等の費用であり､材料の合計に上表率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

第１２４号単価表　　型枠工(覆工ｺﾝｸﾘｰﾄ) (CⅡ-KR)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ損料 | R=2.35 L=6.0m | m | 1 |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

第１２５号単価表　　防水工(労務と機械) (CⅡ-KR)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 高所作業車運転 | ［ﾄﾗｯｸ架装･垂直型］ 9.9m×1000kg | 日 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

○ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ組立解体(避難連絡坑　人道用)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１回当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 日当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

○ﾊﾞﾗｾﾝﾄﾙ組立解体(避難連絡坑　車道用)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１回当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ﾄﾝﾈﾙ世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ特殊工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾝﾈﾙ作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 日当たり施工量 ： ○ |  |  |  |  |

○防水工作業台車組立解体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１基当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木一般世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| 普通作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 機械工 |  | 人 | ○○ |  |
| とび工 |  | 人 | ○○ |  |
| 特殊作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 電工 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊り | 日 | ○○ |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |
| 日当たり施工量 ： ○ ※ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝは賃料とする。 |  |  |  |  |

○外型枠工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60m2当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木一般世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| とび工 |  | 人 | ○○ |  |
| 溶接工 |  | 人 | ○○ |  |
| 普通作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型２５ｔ吊り | 日 | ○○ |  |
| キーストンﾌﾟﾚｰﾄ |  | ｔ | 0.778 |  |
| 継ぎ材 |  | ｔ | 0.356 |  |
| 諸雑費 |  | 式 | 1(○％) |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 溶接棒、アセチレンｶﾞｽ、酸素、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

○吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(明かり巻　上半)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木一般世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| 特殊作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 普通作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-10-15N | m2 | 18.0 |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型 吐出量6～20m3級 吹付範囲半径 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 日当たり施工量 ： ○ 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

○吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(明かり巻　下半)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木一般世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| 特殊作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 普通作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-10-15N | m2 | 4.2 |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付機運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 湿式一体型 吐出量6～20m3級 吹付範囲半径 | 週 | ○○ |  |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 日当たり施工量 ： ○ 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰ及びｱｼﾞﾃｰﾀﾄﾗｯｸの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

○ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(明かり巻　上半)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10本当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木一般世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| 特殊作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 普通作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ式3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級 | 日 | ○○ |  |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | 耐力176.5kN以上 付属品含む L=4m | 本 | 10 |  |
| ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 | m3 | 0.088 |  |
| 諸雑費 | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 日当たり施工量 ： ○ 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ､ﾄﾗｯｸ及びﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

○鋼製支保(上半)(DⅢa-s)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木一般世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| 特殊作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 普通作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| H形支保工 曲げ本体 | SS400 H-200 | t | 0.910 |  |
| H形支保工 ｴｷｽﾄﾗ | R止り ｴｷｽﾄﾗ | t | 0.910 |  |
| H形支保工 付属品及び加工費 | 継手板･上半継手板 | t | 0.039 |  |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ式3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級 | 日 | ○○ |  |
| ﾄﾗｯｸ運転 ［ﾄﾝﾈﾙ工事用･ｸﾚｰﾝ装置付］ | 4t積み 2.9t吊 | 日 | ○○ |  |
| 諸雑費 | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 日当たり施工量 ： ○ 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

○鋼製支保(下半)(DⅢa-s)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木一般世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| 特殊作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 普通作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| H形支保工 曲げ本体 | SS400 H-200 | t | 0.208 |  |
| H形支保工 ｴｷｽﾄﾗ | R止り ｴｷｽﾄﾗ | t | 0.208 |  |
| H形支保工 付属品及び加工費 | 継手板･上半継手板 | t | 0.042 |  |
| ﾄﾗｯｸ運転 ［ﾄﾝﾈﾙ工事用･ｸﾚｰﾝ装置付］ | 4t積み 2.9t吊 | 日 | ○○ |  |
| 諸雑費 | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 日当たり施工量 ： ○ 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

○金網(上半)(DⅢa-s)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木一般世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| 特殊作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 普通作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 溶接金網 | G3551 径5.0×150×150 | m2 | 22.140 | ﾛｽ率1.19 |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ﾄﾝﾈﾙ工事用排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ式3ﾌﾞｰﾑ･2ﾊﾞｽｹｯﾄ ﾄﾞﾘﾌﾀ質量150kg級 | 日 | ○○ |  |
| 諸雑費 | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 日当たり施工量 ： ○ 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､止め金具等の費用あり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

○金網(下半)(DⅢa-s)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木一般世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| 特殊作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 普通作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 溶接金網 | G3551 径5.0×150×150 | m2 | 5.043 | ﾛｽ率1.19 |
| 諸雑費 | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 日当たり施工量 ： ○ 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､止め金具等の費用あり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

○外型枠工（避難坑）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３４m2当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木一般世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| とび工 |  | 人 | ○○ |  |
| 溶接工 |  | 人 | ○○ |  |
| 普通作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型２５ｔ吊り | 日 | ○○ |  |
| キーストンﾌﾟﾚｰﾄ |  | ｔ | 0.442 |  |
| 継ぎ材 |  | ｔ | 0.279 |  |
| 諸雑費 |  | 式 | 1(○％) |  |
| 諸雑費費用内訳 ： 溶接棒、アセチレンｶﾞｽ、酸素、溶接機損料、溶接機運転経費等の費用であり、労務費の合計額に上記の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

○内型枠工（避難坑）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木一般世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| 特殊作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 普通作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ｽﾗｲﾄﾞｾﾝﾄﾙ（避難坑） | R=2.35、L=6.0m | m | 1 |  |
| 諸雑費 | まるめ | 式 | １ |  |

○吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ(DⅢ-P-s1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木一般世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| 特殊作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 普通作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | m2 | 10.911 |  |
| ﾊﾞｯﾃﾘ機関車運転 | ﾁｮｯﾊﾟ式6t | 日 | ○○ |  |
| 吹付ﾛﾎﾞｯﾄ運転 | 吹付範囲 半径8m級 | 日 | ○○ |  |
| 吹付機運転 | 湿式10～15m3/h級 | 日 | ○○ |  |
| ｱｼﾞﾃｰﾀｶ運転 | ［被けん引式］運搬容量 6m3 | 日 | ○○ |  |
| 吹付ﾌﾟﾗﾝﾄ設備運転 | (ﾊﾞｯﾁ型)定置式25m3/h | 週 | ○○ |  |
| 諸雑費 | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 日当たり施工量 ： ○ 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､ﾄﾗｯｸﾐｷｻｰの損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

○ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ(DⅢ-P-s1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10本当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木一般世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| 特殊作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 普通作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ［ﾚｰﾙ式］(NATM用機械) 2ﾌﾞｰﾑ 100kg級 | 日 | ○○ |  |
| ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ | 耐力117.7kN以上 付属品含む L=2m | 本 | 10 |  |
| ﾄﾞﾗｲﾓﾙﾀﾙ | ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ用 | m3 | 0.032 |  |
| 諸雑費 | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 日当たり施工量 ： ○ 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､削岩及びﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設用のﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞのﾋﾞｯﾄ､ﾛｯﾄﾞ､ｼｬﾝｸｽｸﾘｭﾛｯﾄﾞ､ｼﾞｮｲﾝﾄｽﾘｰﾌﾞ及びﾓﾙﾀﾙ注入機の損料及び燃料費であり､機械損料及び運転の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

○鋼製支保(DⅢ-P-s1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木一般世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| 特殊作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 普通作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| H形支保工 曲げ本体 | SS400 H-125 | t | 0.255 |  |
| H形支保工 ｴｷｽﾄﾗ | R止り ｴｷｽﾄﾗ | t | 0.255 |  |
| H形支保工 付属品及び加工費 | 継手板･上半継手板 | t | 0.011 |  |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ［ﾚｰﾙ式］(NATM用機械) 2ﾌﾞｰﾑ 100kg級 | 日 | ○○ |  |
| 諸雑費 | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 日当たり施工量 ： ○ 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､継ぎ材､さや管､加工費(溶接･穴開け)等の費用であり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

○金網(DⅢ-P-s1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1m当たり単価表

| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土木一般世話役 |  | 人 | ○○ |  |
| 特殊作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 普通作業員 |  | 人 | ○○ |  |
| 溶接金網 | G3551 径5.0×150×150 | m2 | 13.171 | ﾛｽ率1.19 |
| ﾄﾞﾘﾙｼﾞｬﾝﾎﾞ運転 | ［ﾚｰﾙ式］(NATM用機械) 2ﾌﾞｰﾑ 100kg級 | 日 | ○○ |  |
| 諸雑費 | ○○○○ | 式 | １（○％） |  |
| 日当たり施工量 ： ○ 諸雑費費用内訳 ： 諸雑費は､止め金具等の費用あり､材料費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 |  |  |  |  |

注1）上記の日当たり施工量に○が附された細別については、不稼働率を考慮しない１パーティー当たりの実日当り施工量を記載すること。

注 2）当該見積書に記載する歩掛は、入札時に提出する工事費内訳書に記載する金額を拘束するものではない。

注 3）各歩掛及び日当たり施工量の設定は、標準案に基づくものとする。標準案は設計図書（数量総括表・追加特記仕様書・設計図面）及び見積参考資料に示す。

注 4）各歩掛及び日当たり施工量は、工期内竣工するよう設定すること。

注 5）見積書に記載する歩掛は、直接工事費を対象としている。このため下請予定者等の見積もりをそのまま添付するのではなく間接費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）と区別し直接工事費のみ計上すること。

注 6）見積書の作成にあたり、公共工事設計労務単価に規定された職種以外は使用しないこと。

注 7) 機械規格が標準歩掛と異なる場合は、別途「機械運転単価表」を作成すること。(標準歩掛どおりの場合は不要。)

「機械運転単価表」とは、運転手、燃料、機械損料又は賃料等より構成される機械運転に要する費用である。

様式ア

平成　年　月　日

平成24年度　佐久間道路東栄地区第１トンネル新設工事

技術提案の評価結果に関する問い合わせ

中部地方整備局

企画部　技術開発調整官　宛

| 御社名・御担当者名 |  |
| --- | --- |
| 御社ご連絡先 (電話番号・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ・ﾌｧｸｼﾐﾘ番号) | ・電話番号 ・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ・ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 |

| 技術提案の評価結果に関する問い合わせ内容 | （１）覆工コンクリートの品質向上対策 |
| --- | --- |
|  | ※競争参加資格通知時に通知している「評価結果」、「提案番号」及び 「技術提案の概要」を記載した上、問い合わせ内容を記載願います。 「○」又は「－」、提案番号１～５、□□□□□□ a.（問い合わせ内容を箇条書きで簡潔明瞭に記載） 「○」又は「－」、提案番号１～５、□□□□□□ b.（問い合わせ内容を箇条書きで簡潔明瞭に記載） c.（問い合わせ内容を箇条書きで簡潔明瞭に記載） |
|  | （２）低土被り部におけるトンネルの品質向上対策 |
|  | ※競争参加資格通知時に通知している「評価結果」、「提案番号」及び 「技術提案の概要」を記載した上、問い合わせ内容を記載願います。 「○」又は「－」、提案番号１～５、□□□□□□ a.（問い合わせ内容を箇条書きで簡潔明瞭に記載） 「○」又は「－」、提案番号１～５、□□□□□□ b.（問い合わせ内容を箇条書きで簡潔明瞭に記載） c.（問い合わせ内容を箇条書きで簡潔明瞭に記載） 以下の、技術提案へのアドバイスとなるようなご質問についてはお答えできませんので、 ご了承ください。 ・各項目について、それぞれ何点獲得できたのか教えて下さい。 ・評価された提案について、どのような点が評価されたのか教えて下さい。 ・もし、○○○○という提案をしていれば、評価していただいたのでしょうか？ |

| 説明内容 | （※記載不要） |
| --- | --- |

※なお、メール添付する場合は、一太郎（2007以下）、MicrosoftWord（2002以下）、圧縮ファイル（LZH形式）のファイル形式でお願いします。

様式イ

平成　　年　　月　　日

面談等による説明の申し込み

中部地方整備局

企画部　技術開発調整官　宛

| 御社名 |  |
| --- | --- |
| 御名前（面談者） | （※面談者は会場の都合上、原則１名を記載願います） |
| 競争参加工事名 | 平成24年度 佐久間道路東栄地区第１トンネル新設工事 |
| 面談等の希望日※ | 第１希望日：平成 年 月 日 午前 又は 午後 第２希望日：平成 年 月 日 午前 又は 午後 |

※希望日は、落札決定通知日の翌日から起算して７日目（休日を除く）～約２週間内の平日を、

第２希望まで記載願います。

※面談日は都合により希望に添えない場合があります。ご了承下さい。

| 面談日の連絡先 | ・電話番号 ・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ・ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 |
| --- | --- |

※ﾌｧｸｼﾐﾘ着信確認のため電話番号も記載願います。

| 質問事項等 | ・ ・ （※１工事当たりの面談時間を１０分程度と考えており、円滑な進行 のため質問事項等を、箇条書きで簡潔に記載願います。） 以下の、技術提案へのアドバイスとなるようなご質問についてはお答えできませんので、 ご了承ください。 ・各項目について、それぞれ何点獲得できたのか教えて下さい。 ・評価された提案について、どのような点が評価されたのか教えて下さい。 ・もし、○○○○という提案をしていれば、評価していただいたのでしょうか？ |
| --- | --- |

※なお、メール添付する場合は、一太郎（2007以下）、MicrosoftWord（2002以下）、圧縮ファイル（LZH形式）のファイル形式でお願いします。

様式１

平成○○年○○月○○日

工事成績確認申請書

中部地方整備局

企画部　技術管理課長　宛

○○県○○市○○

○○○○株式会社

代表取締役　○○○○　　印

（又は○○支店長　○○○○）

下記の工事における工事成績評定点について、評定通知書を紛失したため確認を申請します。

記

工事名：平成○○年度　○○○○○○○○○工事

工期：平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日

受注者名：○○○○　株式会社（現「△△　株式会社」）

請負金額(最終)：□□□，□□□，□□□．円