別記様式１                                                                             (用紙A4版）

競争参加資格確認申請書 支出負担行為担当官 中部地方整備局長 宛 平成 年 月 日 住所 商号又は名称 代表者氏名 印 （又は○○支店長 ○○ ○○） 平成23年4月18日付けで公告のあった平成23年度 1号矢作橋旧橋撤去工事に係る競争参加資格について確認されたく、別添の書類を添えて申請する。 なお、予算決算及び会計令（昭和22年勅令165号）第70条の規定に該当する者でないこと及び添 付書類の内容については事実と相違ないことを誓約する。

注）印については、紙入札方式による場合のみ押印するものとする。

なお、紙入札方式による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金（380円）に相当する切手をはった長３号封筒を申請書と併せて提出してください。

表紙１ 　                                     　　　　　　　　             　　      (用紙A4版）

平成　年  月  日

支出負担行為担当官

中部地方整備局長　宛

○○市○○区○－○－○

○○○建設株式会社

代表取締役○○　○○　　印

（又は○○支店長　○○○○）

平成23年度　1号矢作橋旧橋撤去工事

競争参加資格確認資料

等級区分　一般土木

所在地　(本社(本店､支店､営業所)の所在地を記入すること｡)

業者コード

建設業許可番号　　○○－○○○○

連絡先  所　属：

役　職：

氏　名：

電　話：

E-mail：　　0000000@00.00.00

標記について、平成23年4月18日付けで公告のありました「平成23年度　1号矢作橋旧橋撤去工事」の競争参加資格確認資料を別紙のとおり提出します。

注１）電子入札システムを用いて提出すること。ただし、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書の合計容量が３ＭＢを超える場合には、郵送等（締切日時必着）で提出すること。紙入札者は持参も可とする。

注２）印については、紙入札方式による場合のみ押印するものとする。

注３）連絡先とは、技術提案書等の内容に対する問い合わせ及び施工体制の確認を行う際における連絡先（担当者）を記載するものとする。なお、施工体制確認のためのヒアリングについては、配置予定技術者に対して行う。

頁／総頁

別記様式２                                         　　　　　　　　                  (用紙A4版）

会社名：

同種工事の施工実績

平成８年度以降に、元請けとして、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20％以上の場合のものに限る（乙型にあっては分担工事の実績に限るものとし、出資比率は問わない）。

経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が、平成８年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。

①同種工事：次の（ア）及び（イ）の両方の工事を施工した実績を有すること。なお、（ア）及び（イ）は同一工事でなくてもよい。

（ア）橋梁鋼上部工の水上部での撤去工事。

（イ）橋梁下部工（鉄筋コンクリート）の水上部での撤去工事。

| 競争参加資格 |  | 同 種 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工事名称等 | 工事名称 |  | 評定点 | 点 |
|  | 発注機関名 |  |  |  |
|  | 施工場所 | （都道府県・市町村名） |  |  |
|  | 契約金額 |  |  |  |
|  | 工期 | 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日 |  |  |
|  | 受注形態等 | 単体／JV（出資比率） |  |  |
| 工事概要 | 上部工 | 河川に架かる鋼橋上部工撤去 |  |  |
|  | 下部工 | 河川に架かる鉄筋コンクリート橋梁下部工撤去 |  |  |
| CORINS登録の有無 |  | 有（CORINS登録番号） ･ 無 |  |  |

- 必ず公告において明示した資格があることを確認できる内容を記載する。

- CORINS登録の区分いずれかに○を付す。「有」に○を付した場合は、CORIN登録番号を記載する。「無」に○を付した場合は、当該工事の契約書の写しを添付する。

- CORINSに登録無き工事及びCORINSにて工事内容が確認できない工事（簡易CORINSで登録した工事等）は、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容（同種工事等の工事実績）が証明できる書類を添付する。必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること。

- 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が有する入札説明書に掲げる実績を、それぞれ記載する。なお１枚につき１社の記載とし、複数枚使用する場合は、本用紙を複写して使用すること。

- 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付する。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付する。その場合は、評定点を６５点と見なす。

＜評定結果通知の紛失等により写しの提出が出来ない場合＞

平成８年度以降の中部地方整備局発注（港湾空港関係除く）の工事は、様式１「工事成績確認申請書」により申請し、様式２「工事成績確認書」の交付を受け、写しを添付する。

なお、申請、受け取りは受注者を原則とし、郵送、電子メールによる受付・送付は行わないため、事前に以下に連絡願います。また、申請から交付には３日程度（土曜日、日曜日及び休日を除く）を要します。

中部地方整備局　企画部技術管理課　技術審査係

名古屋市中区三の丸２－５－１　名古屋合同庁舎第２号館

TEL ０５２－９５３－８１３１　　FAX　０５２－９５３－８２９４

頁／総頁

別記様式３         　　　                                           　　　　　　　   (用紙A4版）

配置予定技術者の資格・工事経験

会社名：○○○建設株式会社

| 配置予定者の氏名 |  |  |  | 主任（監理）技術者 ○○ ○○（フリガナを記載） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最終学歴 |  |  |  | 学校名 学科名 00年卒業 |  |  |
| 法令による資格・免許 |  |  |  | 一級土木施工管理技士 00年00月取得（登録番号：0000） （指定建設業）監理技術者資格者証 00年00月当初交付（現在の交付番号：0000） |  |  |
|  |  |  |  | 実務経験 ○年以上（実務経験による資格の場合に記入） ※実務経験による参加資格の場合はその経験が証明できる資料を添付する |  |  |
| 工事名称等 |  | 同種又は類似の区分 |  | 同種 |  |  |
|  |  | 工事名称 |  |  | 評定点 | 点 |
|  |  | 発注機関名 |  |  |  |  |
|  |  | 施工場所 |  | （都道府県・市町村名） |  |  |
|  |  | 契約金額 |  |  |  |  |
|  |  | 工期 |  | 平成 年 月 日～平成 年 月 日 |  |  |
|  |  | 従事役職 |  |  |  |  |
|  |  | 工事内容 |  | （同種又は類似工事であることが確認できる内容を記載） |  |  |
|  |  | 受注形態等 |  | 単体／JV（出資比率） |  |  |
|  |  | CORINS登録の有無 |  | 有（CORINS登録番号） ・ 無 |  |  |
| 申請時における 工事の従事状況 | 工事名称 |  |  |  |  |  |
|  | 発注機関名 |  |  |  |  |  |
|  | 工期 |  |  |  |  |  |
|  | 従事役職 |  |  |  |  |  |
|  | 本工事と重複する 場合の対応措置 |  |  |  |  |  |
|  | CORINS登録の有無 |  | 有（CORINS登録番号） ・ 無 |  |  |  |
| 施工体制確認のためのヒアリング対象者区分 |  |  |  | ヒアリング対象者（電話番号等） ・ 非対象者 |  |  |

- 施工体制確認のためのヒアリング対象者の区分について、配置予定技術者を複数名とする場合に、いずれかに○を付す。また、ヒアリング対象者とした配置予定技術者の連絡先（電話番号等）を（ ）内に明記する

- CORINS登録の区分いずれかに○を付す。有に○を付した場合は、登録番号を記載する。無に○を付した場合は契約図書の写し及び施工計画書等の当該工事に従事した事が判断できる書類を添付する

CORINSに登録無き工事及びCORINSにて工事内容が確認できない工事（簡易CORINSで登録した工事等）については、契約書の他に施工計画書等の当該工事の内容（同種工事等の工事実績及び技術者の従事実績）が証明できる書類を添付する。必要書類の添付がないものは、入札に参加できないので留意すること

- 主任（監理）技術者の工事経験について、品質証明員としての経験は除く

注 4) 従事した工事経験を１件記載する事。また、複数の技術者を登録する場合（３名を限度。）は、本様式を複写し作成する

注 5) 経常建設共同企業体及び特定建設工事共同企業体にあっては、すべての構成員が配置する技術者をそれぞれ記載することとし、氏名欄に構成員が所属する会社名を記載する。なお、入札説明書 4．(6)①の基準を満たし、4．(4)に掲げる同種工事の実績を有した技術者以外は同種・類似工事の実績を記載する必要はない

注 6) 中部地方整備局発注の工事（港湾空港関係除く。）について、評定結果通知の紛失等により写しの提出が出来ない場合は、別記様式２を参照すること

注 7) 当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付すること。ただし、工事評定が実施されていない実績や発注者より工事成績評定通知がされていない実績は、工事完了検査に合格したことを証明する書類又は、発注者への引き渡しが完了したことを証明する書類を添付する事とし、その場合においては、評定点を６５点と見なす。

また、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム（CORINS）」の写しをもって65点と見なす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。

注 8) 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、当該工事受注後に配置予定技術者の監理技術者資格者証の写し（表裏とも）及び監理技術者講習修了証の写し（表のみ）を提出する。ただし、平成16年２月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有するものについては監理技術者資格者証の写し（表裏とも）を提出すればよい

当該工事を受注した場合において、専任で配置する主任技術者又は監理技術者について、当該工事受注後に配置予定技術者が直接的かつ恒常的な雇用関係（３ヶ月以上）が明確に判断出来る資料（監理技術者証（表裏とも）又は健康保険被保険者証等）の写しを提出すること

頁／総頁

（別添資料１－１）

平成23年度　1号矢作橋旧橋撤去工事

技術提案書作成にあたっての条件等

〈発注者が設定している標準案等〉

標準案 <発注者が設定している橋梁（仮橋含む）撤去時の安全対策の内容>

（技術提案に関する留意事項） １．前提条件 1)工事内容は、設計図書に示すとおりとし、技術提案の対象は仮設ヤード構築旧橋撤去工（上部）から工事完了までを対象とする。 2)施工方法 設計図書に示すとおり ①工事箇所への出入り口は、設計図書、土木工事追加特記仕様書に示すとおりとする。 ②施工時の矢作川の通水断面は、設計図書、土木工事追加特記仕様書に示すとおりとする。 ③施工時間は、土木工事追加特記仕様書に示す昼間施工とするが、現道上作業（運搬を含む）時間は 9:00～17:00とする。 3)対外協議で順守すべき事項 本工事における河川内の施工は、河川協議により非出水期は10月1日～翌年5月31日とする。 但し、仮橋補強工及び土留・仮締切工を除き、設計図書に示す施工方法により計画高水位（H.W.L）以上については通年施工ができるものとする。 ２．標準案 標準案で計上している項目は、設計図書、土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準、土木工事追 加特記仕様書に示すものとする。 ３．技術提案書作成にあたっての留意事項 1)前提条件で示した項目を変更する提案は認めない。 2)標準案に示した項目については、変更して提案することが可能である。ただし、標準案より優れた提案 についてのみ評価する。 但し、別添資料2に示す見積もり指定項目についての提案は、下記10)のとおりとする。また、提案にあたっては、8.見積書の提出及び別添資料2 注1）～注10）にも十分留意すること。 3)施工方法によって評価が変わる可能性がある技術提案にあっては、評価が確定できるよう詳細に記載 する事。（例：コンクリートの再振動に関する提案） 4)関係機関と新たに協議が発生する若しくは発生する可能性のある提案は認めない。 5)構造変更等を伴う技術提案については、前提条件に反した提案や設計計算の変更を伴う提案である場合 は認めない。 但し、前述以外の軽微な変更の提案である場合は、構造変更の目的や構造上問題がない事を示す添付 資料等の内容が明確であれば認める。 なお、添付資料は技術提案の趣旨が担保できれば概略検討でよい。 ・構造変更を伴う技術提案の内、提案として認めないものの例。 例１：鉄筋コンクリート構造物における配筋を変更する提案 例２：主構造物の形状寸法を変更する提案 6)暑中・寒中コンクリートに関する提案は認めない。 7)単に品質管理・施工管理の頻度を増加させるだけの提案は、性能・機能が向上するか否かで評価する。 8)私有地を使用する必要が生じる技術提案にあっては、受注者の責任において土地の権利者の了解を得 る事を条件に技術提案できる。 9)交通誘導員の配置に関する提案は、別途精算する予定であるため認めない。 10)見積もりを求める指定項目に関する技術提案の留意事項については別添資料３２に詳細を示す。 8.(1)で提出した見積もりに関する技術提案は評価しない。 ・技術提案を評価しない事例 ①ワイヤーソーイング：標準案の切断分割方法と異なる技術提案 ②鋼杭打込：標準案と異なるクレーン機種・規格を技術提案

（別添資料１－２）

平成23年度　1号矢作橋旧橋撤去工事

技術提案書記載例

工事名

会社名

| 「橋梁（仮橋含む）撤去時の安全対策」 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （記入すべき項目） １）橋梁（仮橋含む）撤去時の安全対策についての工夫・提案 |  |  |  |  |  |
|  | 提案番号 | 技術提案の概要 | 具体的手法と技術的な根拠並びに 標準案に対する優位性 | 備 考 （参考資料番号） |  |
|  | ① | （25字以内で簡潔に） | ・手法： ・効果： ・根拠： ・優位性： （箇条書きで短文、明確に） | 資料－○ |  |
|  | ② |  |  |  |  |
|  | ③ |  |  |  |  |
|  | ④ |  |  |  |  |
|  | ⑤ |  |  |  |  |

注）１．評価項目に対する提案数は５提案までとし、本様式片面３枚以内に簡潔かつ要領よく記述するものとする。なお、文字サイズについては10.5ポイントとする。「技術提案の概要」と「具体的手法と技術的な根拠並びに標準案に対する優位性」の記載内容が一致しない場合は、評価をしない場合がある。

２．参考資料を添付する場合は、以下に示す項目に留意すること。なお、評価については技術提案書に記載された内容で評価する。

（１）参考資料は、技術提案書の内容を補完する図表、写真、文献の抜粋等に止め、Ａ４サイズにて明確に判読できるものとし、技術提案書（別記様式 4）を含め各々片面１０枚以内とすること。

（２）参考資料にＮＥＴＩＳに登録された工法等を記載する場合は、登録番号のみを記載するものとし、その他、カタログ等を含め公表されている資料の写しの添付は行わないこと。

（別添資料2）見積もり指定項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用紙Ａ４版）

| 工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  |  | 規格 | 単位 | 数量 | 指定 項目 | 単価 (円) | 金額 （円） | 日当たり 施工量 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路改良 |  |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 構造物撤去工 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 旧橋撤去工(下部) |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し |  | 無筋構造物 | m3 | 29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し |  | 有筋構造物 | m3 | 5,139 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 |  | φ50 L=4.2m | 孔 | 9 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 |  | φ50 L=1.8m | 孔 | 8 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 |  | φ50 L=1.4m | 孔 | 12 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 |  | φ50 L=0.5m | 孔 | 66 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 |  | φ50 L=0.3m | 孔 | 10 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  | ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断 |  | 鉛直方向 鉄筋比0.5%未満 | m2 | 616 | ○ |  |  | ○ |  |
|  |  |  | ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断 |  | 水平方向 鉄筋比0.5%未満 | m2 | 387 | ○ |  |  | ○ |  |
|  |  |  | ﾌﾞﾛｯｸ搬出 |  | Ｐ３・Ｐ４ | 個 | 117 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  | ﾌﾞﾛｯｸ搬出 |  | Ｐ５～Ｐ１０ | 個 | 30 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  | ﾌﾞﾛｯｸ運搬 |  |  | 個 | 117 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  | 松杭切断 |  | φ180 | 本 | 728 | ○ |  |  | - | 運搬車両への積込み含む |
|  |  |  | 鋼矢板切断 |  | Ⅲ型 | 箇所 | 1,342 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 砕石･玉石撤去 |  |  | m3 | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 足場 |  | 手摺先行型足場 | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 仮橋撤去工(上部) |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(1)撤去 |  | Gr-B-2B(特) | m | 335 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ(2)撤去 |  | Gr-B-2B(特) | m | 49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 |  | Gp-B-2B(特) | m | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高欄撤去 |  | 歩道用 | m | 326 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 地覆撤去 |  |  | m3 | 55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 照明柱撤去 |  |  | 基 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 落橋防止装置撤去 |  | 連結ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟ | 箇所 | 66 | ○ |  |  | ○ |  |
|  |  |  | 落橋防止装置撤去 |  | 緩衝ﾁｪｰﾝﾀｲﾌﾟ | 箇所 | 13 | ○ |  |  | ○ |  |
|  |  |  | 伸縮装置撤去 |  | 横目地 | m | 118 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  | 伸縮装置撤去 |  | 縦目地 | m | 88 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕･積込 |  |  | m3 | 240 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 覆工板撤去 |  | 締結式 | m2 | 3,526 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仮橋上部撤去 |  |  | t | 823.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 足場 |  | KA1～KP1 | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 足場 |  | KP1～KP2 | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 足場 |  | KP2～KP3 | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 足場 |  | KP3～KP4 | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 足場 |  | KP4～KP5 | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 足場 |  | KP5～KP6 | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 足場 |  | KP6～KP7 | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 足場 |  | KP7～KP8 | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 仮橋撤去工(下部) |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し |  | 無筋構造物 | m3 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し |  | 有筋構造物 | m3 | 53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 |  | φ50 L=0.4m | 孔 | 2 | ○ |  |  | - |  |
| （用紙Ａ４版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  |  | 規格 | 単位 | 数量 | 指定 項目 | 単価 (円) | 金額 （円） | 日当たり 施工量 | 摘要 |
|  |  |  | ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断 |  | 鉛直方向 鉄筋比0.5%未満 | m2 | 11 | ○ |  |  | ○ |  |
|  |  |  | ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断 |  | 水平方向 鉄筋比0.5%未満 | m2 | 10 | ○ |  |  | ○ |  |
|  |  |  | ﾌﾞﾛｯｸ搬出 |  |  | 個 | 10 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  | H鋼杭引抜 |  | H200-400 引抜長20mを超え22m以下 | 本 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H鋼杭引抜 |  | H200-400 引抜長22mを超え25m以下 | 本 | 74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H鋼杭引抜 |  | H200-400 引抜長25mを超え28m以下 | 本 | 16 | ○ |  |  | ○ |  |
|  |  |  | H鋼杭引抜 |  | H200-400 引抜長28mを超え31m以下 | 本 | 13 | ○ |  |  | ○ |  |
|  |  |  | H鋼切断 |  | H300 | 箇所 | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H鋼切断 |  | H350 | 箇所 | 290 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  | 橋脚撤去 |  | 直接基礎形式 | t | 150.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 橋脚撤去 |  | 杭基礎形式 | t | 241.9 |  |  |  |  |  |
|  | 左岸側護岸工 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 左岸護岸工 |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 |  | 底幅 100cm 高さ 100cm A型 | m | 70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎 |  | 底幅 70cm 高さ 70cm C型 | m | 128 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 連節ﾌﾞﾛｯｸ張 |  | 500×300×150 | m2 | 340 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | A型 底幅 30cm 高さ 70cm | m | 11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ縦帯ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | B型 底幅 20cm 高さ 50cm | m | 108 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠 |  | A型 | m2 | 464 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠 |  | B型 | m2 | 523 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠 |  | C-1型 | m2 | 181 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠 |  | C-2型 | m2 | 193 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠 |  | D型 | m2 | 389 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 粗朶単床設置 |  | t=60cm | m2 | 322 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  | 粗朶単床材料費 |  |  | m2 | 322 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝 |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形 300B 300×300×600 | m | 46 |  |  |  |  |  |
|  | 仮設工 |  |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 仮橋･仮桟橋工（P3作業構台） |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | H鋼杭打込（水中） | H350 打込長16mを超え20m以下 継施工有（2箇所） | 本 | 16 | ○ |  |  | ○ | 定規工（導杭・導枠設置撤去賃料）含む |
|  |  |  |  | H鋼杭引抜（水中） | H350 引抜長16mを超え20m以下 | 本 | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ｈ鋼切断 | Ｈ３５０ | 箇所 | 32 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  |  | 橋脚 | 杭基礎形式 | t | 27.3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 杭橋脚賃料等 |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 仮橋上部 |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 覆工板 | 鋼製従来型 | m2 | 128 |  |  |  |  |  |
|  |  | 仮橋･仮桟橋工（P4作業構台） |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H鋼杭打込（水中） |  | H350 打込長16mを超え20m以下 継施工有（2箇所） | 本 | 24 | ○ |  |  | ○ | 定規工（導杭・導枠設置撤去賃料）含む |
|  |  |  | H鋼杭引抜（水中） |  | H350 引抜長16mを超え20m以下 | 本 | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ｈ鋼切断 |  | Ｈ３５０ | 箇所 | 48 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  | 橋脚 |  | 杭基礎形式 | t | 41.9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 杭橋脚賃料等 |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 仮橋上部 |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 覆工板 |  | 鋼製従来型 | m2 | 192 |  |  |  |  |  |
|  |  | 仮橋補強工(1期) |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
| （用紙Ａ４版） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別 |  |  |  |  | 規格 | 単位 | 数量 | 指定 項目 | 単価 (円) | 金額 （円） | 日当たり 施工量 | 摘要 |
|  |  |  | H鋼杭打込（陸上） |  | H350 打込長28mを超え31m以下 継施工有（2箇所） | 本 | 7 | ○ |  |  | ○ |  |
|  |  |  | H鋼杭引抜（陸上） |  | H350 引抜長28mを超え31m以下 | 本 | 7 | ○ |  |  | ○ |  |
|  |  |  | H鋼杭打込（水中） |  | H350 打込長22mを超え25m以下 継施工有（2箇所） | 本 | 27 | ○ |  |  | ○ | 定規工（導杭・導枠設置撤去賃料）含む |
|  |  |  | H鋼杭引抜（水中） |  | H350 引抜長22mを超え25m以下 | 本 | 27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ｈ鋼切断 |  | Ｈ３５０ | 箇所 | 68 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  | 橋脚 |  | 杭基礎形式 | t | 43.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 杭橋脚賃料等 |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 覆工板開閉 |  |  | m2 | 240 |  |  |  |  |  |
|  |  | 仮橋補強工(2期) |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | H鋼杭打込（陸上） |  | H350 打込長28mを超え31m以下 継施工有（2箇所） | 本 | 7 | ○ |  |  | ○ |  |
|  |  |  | H鋼杭引抜（陸上） |  | H350 引抜長28mを超え31m以下 | 本 | 7 | ○ |  |  | ○ |  |
|  |  |  | H鋼杭打込（水中） |  | H350 打込長22mを超え25m以下 継施工有（2箇所） | 本 | 18 | ○ |  |  | ○ | 定規工（導杭・導枠設置撤去賃料）含む |
|  |  |  | H鋼杭引抜（水中） |  | H350 引抜長22mを超え25m以下 | 本 | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ｈ鋼切断 |  | Ｈ３５０ | 箇所 | 50 | ○ |  |  | - |  |
|  |  |  | 橋脚 |  | 杭基礎形式 | t | 30.5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 杭橋脚賃料等 |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 覆工板開閉 |  |  | m2 | 84 |  |  |  |  |  |
|  |  | 土留･仮締切工(P3) |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鋼矢板圧入 |  | Ⅴ型 圧入長12mを超え15m以下 継施工有（3箇所） | 枚 | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鋼矢板引抜 |  | Ⅴ型 引抜長12mを超え15m以下 切断有(3箇所） | 枚 | 43 | ○ |  |  | ○ |  |
|  |  |  | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鋼矢板材料費 |  | Ⅴ型 L=18.5m | 枚 | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鋼矢板 |  | Ⅳ型 L=18.5m | 枚 | 113 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 切梁･腹起し |  |  | t | 89.6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 土留･仮締切工(P4) |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鋼矢板圧入 |  | Ⅴ型 圧入長12mを超え15m以下 継施工有（3箇所） | 枚 | 47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鋼矢板引抜 |  | Ⅴ型 引抜長12mを超え15m以下 切断有(3箇所） | 枚 | 47 | ○ |  |  | ○ |  |
|  |  |  | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鋼矢板材料費 |  | Ⅴ型 L=17.5m | 枚 | 47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鋼矢板 |  | Ⅴ型 L=17.5m | 枚 | 127 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 切梁･腹起し |  |  | t | 129.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 土留･仮締切工(P5) |  |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鋼矢板圧入 |  | Ⅲ型 圧入長9mを超え12m以下 継施工有（1箇所） | 枚 | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鋼矢板引抜 |  | Ⅲ型 引抜長9mを超え12m以下 切断有(1箇所） | 枚 | 43 | ○ |  |  | ○ |  |
|  |  |  | 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 |  |  | 式 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鋼矢板材料費 |  | Ⅲ型 L=10.5m | 枚 | 43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 鋼矢板 |  | Ⅲ型 L=10.5m | 枚 | 173 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 切梁･腹起し |  |  | t | 71.1 |  |  |  |  |  |

上表は、見積もり対象となる細別の種別についてのみ計上している。

注 1）見積もりを求める指定項目は、上表の指定項目に○印のある項目とする。

注2）上記の日当たり施工量に○が附された細別については、不稼働率を考慮しない１パーティー当たりの実日当り施工量を記載すること。

注3）各単価及び日当たり施工量の設定は、標準案に基づくものとする。標準案は設計図書（数量総括表・追加特記仕様書・設計図面）及び見積り参考資料に示す。

注4）当該見積書に記載された金額と入札時に提出された工事費内訳書に記載された金額が同額でない場合にはこの入札を無効とする。

注 5）上記指定項目で提出した見積もりに関する技術提案は評価しない。

・技術提案を評価しない事例

①ワイヤーソーイング：標準案の切断分割方法と異なる技術提案

②鋼杭打込：標準案と異なるクレーン機種・規格を技術提案

注 6）各単価及び日当たり施工量は、(別添資料1-1)　1.前提条件　3)の河川協議で遵守すべき事項を満足するよう工期内竣工するよう設定すること。

注 7）見積もりを提出する項目は上記項目（別途交付される数量総括表と同じ）に合わせること。

注 8）各単価を設定する際に、根拠にした資料（内訳書又は単価表、見積書等の細部資料）を自由様式にて提出すること。

注 9）見積り書に記載する単価は、直接工事費を対象としている。このため下請予定者等の見積もりをそのまま添付するのではなく間接費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）と区別し直接工事費のみ計上すること。

注10)本資料に基づく見積書（別記様式6）の提出がない場合は、競争参加資格を認めない。

表紙２ 　                                     　　　　　　　　             　　      (用紙A4版）

平成　年  月  日

支出負担行為担当官

中部地方整備局長　宛

○○市○○区○－○－○

○○○建設株式会社

代表取締役○○　○○　　印

（又は○○支店長　○○○○）

平成23年度　1号矢作橋旧橋撤去工事

技　術　提　案　書

等級区分　一般土木

所在地　(本社(本店､支店､営業所)の所在地を記入すること｡)

業者コード

建設業許可番号　　○○－○○○○

連絡先  所　属：

役　職：

氏　名：

電　話：

E-mail：　　0000000@00.00.00

標記について、平成23年4月18日付けで公告のありました「平成23年度　1号矢作橋旧橋撤去工事」の技術提案を別紙のとおり提出します。

注１）電子入札システムを用いて提出すること。ただし、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及び技術提案書の合計容量が３ＭＢを超える場合には、郵送等（締切日時必着）で提出すること。紙入札者は持参も可とする。

注２）印については、紙入札方式による場合のみ押印するものとする。

注３）連絡先とは、技術提案書等の内容に対する問い合わせ及び施工体制の確認を行う際における連絡先（担当者）を記載するものとする。なお、施工体制確認のためのヒアリングについては、配置予定技術者に対して行う。

頁／総頁

(用紙A4版）

技術提案書(１)

平成23年度　1号矢作橋旧橋撤去工事

工事名　：

会社名　：

| 「橋梁（仮橋含む）撤去時の安全対策」 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （記入すべき項目） １）橋梁（仮橋含む）撤去時の安全対策についての工夫・提案 |  |  |  |  |  |
|  | 提案番号 | 技術提案の概要 | 具体的手法と技術的な根拠並びに 標準案に対する優位性 | 備 考 （参考資料番号） |  |
|  | ① |  |  |  |  |
|  | ② |  |  |  |  |
|  | ③ |  |  |  |  |
|  | ④ |  |  |  |  |
|  | ⑤ |  |  |  |  |

注）１．評価項目に対する提案数は５提案までとし、本様式片面３枚以内に簡潔かつ要領よく記述するものとする。なお、文字サイズについては10.5ポイントとする。「技術提案の概要」と「具体的手法と技術的な根拠並びに標準案に対する優位性」の記載内容が一致しない場合は、評価をしない場合がある。

２．参考資料を添付する場合は、以下に示す項目に留意すること。なお、評価については技術提案書に記載された内容で評価する。

（１）参考資料は、技術提案書の内容を補完する図表、写真、文献の抜粋等に止め、Ａ４サイズにて明確に判読できるものとし、技術提案書（別記様式 4）を含め片面１０枚以内とすること。

（２）参考資料にＮＥＴＩＳに登録された工法等を記載する場合は、登録番号のみを記載するものとし、その他、カタログ等を含め公表されている資料の写しの添付は行わないこと。

別記様式 5                                 　　　　　　　　              　 　　　　（用紙A4版）

平成23年度　1号矢作橋旧橋撤去工事

技術提案書（２）

＜橋梁（仮橋含む）撤去時の安全対策＞

工事名：

会社名：

標準案による施工計画

標準案の施工計画を記述するものとする。 （記入すべき項目） 具体的な方法

※　本様式１枚に簡潔かつ要領よく記述するものとし、文字サイズについては10.5ポイントとする。

なお、参考資料の添付は認めないものとする。

別記様式 6　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（用紙Ａ４版）

平成　　年　　月　　日

平成２３年度　１号矢作橋旧橋撤去工事

見　　積　　書

支出負担行為担当官

中部地方整備局長　殿

○○市○○区○－○－○

○○○建設株式会社

代表取締役　○○○○　　印

（又は○○支店長　○○○○）

| 種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 (円) | 金額 （円） | 日当たり 施工量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旧橋撤去工（下部） |  |  |  |  |  |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 | φ50 L=4.2m | 孔 | 9 | ○○ | ○○ | － |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 | φ50 L=1.8m | 孔 | 8 | ○○ | ○○ | － |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 | φ50 L=1.4m | 孔 | 12 | ○○ | ○○ | － |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 | φ50 L=0.5m | 孔 | 66 | ○○ | ○○ | － |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 | φ50 L=0.3m | 孔 | 10 | ○○ | ○○ | － |
| ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断 | 鉛直方向 鉄筋比0.5%未満 | m2 | 616 | ○○ | ○○ | ○○ |
| ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断 | 水平方向 鉄筋比0.5%未満 | m2 | 387 | ○○ | ○○ | ○○ |
| ﾌﾞﾛｯｸ搬出 | Ｐ３・Ｐ４ | 個 | 117 | ○○ | ○○ | － |
| ﾌﾞﾛｯｸ搬出 | Ｐ５～Ｐ１０ | 個 | 30 | ○○ | ○○ | － |
| ﾌﾞﾛｯｸ運搬 |  | 個 | 117 | ○○ | ○○ | － |
| 松杭切断 | φ180 | 本 | 728 | ○○ | ○○ | － |
| 仮橋撤去工(上部) |  |  |  |  |  |  |
| 落橋防止装置撤去 | 連結ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟ | 箇所 | 66 | ○○ | ○○ | ○○ |
| 落橋防止装置撤去 | 緩衝ﾁｪｰﾝﾀｲﾌﾟ | 箇所 | 13 | ○○ | ○○ | ○○ |
| 伸縮装置撤去 | 横目地 | m | 118 | ○○ | ○○ | － |
| 伸縮装置撤去 | 縦目地 | m | 88 | ○○ | ○○ | － |
| 仮橋撤去工(下部) |  |  |  |  |  |  |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 | φ50 L=0.4m | 孔 | 2 | ○○ | ○○ | － |
| ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断 | 鉛直方向 鉄筋比0.5%未満 | m2 | 11 | ○○ | ○○ | ○○ |
| ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断 | 水平方向 鉄筋比0.5%未満 | m2 | 10 | ○○ | ○○ | ○○ |
| ﾌﾞﾛｯｸ搬出 |  | 個 | 10 | ○○ | ○○ | － |
| H鋼杭引抜 | H200-400 引抜長25mを超え28m以下 | 本 | 16 | ○○ | ○○ | ○○ |
| H鋼杭引抜 | H200-400 引抜長28mを超え31m以下 | 本 | 13 | ○○ | ○○ | ○○ |
| H鋼切断 | H350 | 箇所 | 290 | ○○ | ○○ | - |
| 左岸護岸工 |  |  |  |  |  |  |
| 粗朶単床設置 | t=60cm | m2 | 322 | ○○ | ○○ | - |
| 仮橋･仮桟橋工（P3作業構台） |  |  |  |  |  |  |
| H鋼杭打込（水中） | H350 打込長16mを超え20m以下 継施工有（2箇所） | 本 | 16 | ○○ | ○○ | ○○ |
| Ｈ鋼切断 | Ｈ３５０ | 箇所 | 32 | ○○ | ○○ | - |
| 仮橋･仮桟橋工（P4作業構台） |  |  |  |  |  |  |
| H鋼杭打込（水中） | H350 打込長16mを超え20m以下 継施工有（2箇所） | 本 | 24 | ○○ | ○○ | ○○ |
| 種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 (円) | 金額 （円） | 日当たり 施工量 |
| Ｈ鋼切断 | Ｈ３５０ | 箇所 | 48 | ○○ | ○○ | － |
| 仮橋補強工(1期) |  |  |  |  |  |  |
| H鋼杭打込（陸上） | H350 打込長28mを超え31m以下 継施工有（2箇所） | 本 | 7 | ○○ | ○○ | ○○ |
| H鋼杭引抜（陸上） | H350 引抜長28mを超え31m以下 | 本 | 7 | ○○ | ○○ | ○○ |
| H鋼杭打込（水中） | H350 打込長22mを超え25m以下 継施工有（2箇所） | 本 | 27 | ○○ | ○○ | ○○ |
| Ｈ鋼切断 | Ｈ３５０ | 箇所 | 68 | ○○ | ○○ | - |
| 仮橋補強工(2期) |  |  |  |  |  |  |
| H鋼杭打込（陸上） | H350 打込長28mを超え31m以下 継施工有（2箇所） | 本 | 7 | ○○ | ○○ | ○○ |
| H鋼杭引抜（陸上） | H350 引抜長28mを超え31m以下 | 本 | 7 | ○○ | ○○ | ○○ |
| H鋼杭打込（水中） | H350 打込長22mを超え25m以下 継施工有（2箇所） | 本 | 18 | ○○ | ○○ | ○○ |
| Ｈ鋼切断 | Ｈ３５０ | 箇所 | 50 | ○○ | ○○ | - |
| 土留･仮締切工(P3) |  |  |  |  |  |  |
| 鋼矢板引抜 | Ⅴ型 引抜長12mを超え15m以下 切断有(3箇所） | 枚 | 43 | ○○ | ○○ | ○○ |
| 土留･仮締切工(P4) |  |  |  |  |  |  |
| 鋼矢板引抜 | Ⅴ型 引抜長12mを超え15m以下 切断有(3箇所） | 枚 | 47 | ○○ | ○○ | ○○ |
| 土留･仮締切工(P5) |  |  |  |  |  |  |
| 鋼矢板引抜 | Ⅲ型 引抜長9mを超え12m以下 切断有(1箇所） | 枚 | 43 | ○○ | ○○ | ○○ |

上表は、見積もり対象となる細別の種別についてのみ計上している。

注 1）見積もりを求める指定項目は、上表の指定項目に○印のある項目とする。

注2）上記の日当たり施工量に○が附された細別については、不稼働率を考慮しない１パーティー当たりの実日当り施工量を記載すること。

注3）各単価を設定は、標準案に基づくものとする。標準案は設計図書（数量総括表・追加特記仕様書・設計図面）及び見積り参考資料に示す。

注4）当該見積書に記載された金額と入札時に提出された工事費内訳書に記載された金額が同額でない場合にはこの入札を無効とする。

注 5）上記指定項目で提出した見積もりに関する技術提案は評価しない。

・技術提案を評価しない事例

①ワイヤーソーイング：標準案の切断分割方法と異なる技術提案

②鋼杭打込：標準案と異なるクレーン機種・規格を技術提案

注 6）各単価及び日当たり施工量は、(別添資料1-1)　1.前提条件　3)の河川協議で遵守すべき事項を満足するよう工期内竣工するよう設定すること。

注 7）見積もりを提出する項目は上記項目（別途交付される数量総括表と同じ）に合わせること。

注 8）各単価を設定する際に、根拠にした資料（内訳書又は単価表、見積書等の細部資料）を自由様式にて提出すること。

注 9）見積り書に記載する単価は、直接工事費を対象としている。このため下請予定者等の見積もりをそのまま添付するのではなく間接費（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）と区別し直接工事費のみ計上すること。

注10)本資料に基づく見積書（別記様式6）の提出がない場合は、競争参加資格を認めない。

別記様式　7

(用紙A4版）

平成　　年　　月　　日

中部地方整備局長　宛

住　　　　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名

工 事 費 内 訳 書

工事名：

| 工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 目 | 規 格 | 単位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

様式ア

平成　年　月　日

平成23年度　1号矢作橋旧橋撤去工事

技術提案の評価結果に関する問い合わせ

中部地方整備局

企画部　技術開発調整官　宛

| 御社名・御担当者名 |  |
| --- | --- |
| 御社ご連絡先 (電話番号・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ・ﾌｧｸｼﾐﾘ番号) | ・電話番号 ・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ・ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 |

| 技術提案の評価結果に関する問い合わせ内容 | （１）橋梁（仮橋含む）撤去時の安全対策 |
| --- | --- |
|  | ※競争参加資格通知時に通知している「評価結果」、「提案番号」及び 「技術提案の概要」を記載した上、問い合わせ内容を記載願います。 「○」又は「－」、提案番号１～５、□□□□□□ a.（問い合わせ内容を箇条書きで簡潔明瞭に記載） 「○」又は「－」、提案番号１～５、□□□□□□ b.（問い合わせ内容を箇条書きで簡潔明瞭に記載） c.（問い合わせ内容を箇条書きで簡潔明瞭に記載） |

| 説明内容 | （※記載不要） |
| --- | --- |

※なお、メール添付する場合は、一太郎（2007以下）、MicrosoftWord（2002以下）、圧縮ファイル（LZH形式）のファイル形式でお願いします。

様式イ

平成　　年　　月　　日

面談等による説明の申し込み

中部地方整備局

企画部　技術開発調整官　宛

| 御社名 |  |
| --- | --- |
| 御名前（面談者） | （※面談者は会場の都合上、原則１名を記載願います） |
| 競争参加工事名 | 平成23年度 1号矢作橋旧橋撤去工事 |
| 面談等の希望日※ | 第１希望日：平成 年 月 日 午前 又は 午後 第２希望日：平成 年 月 日 午前 又は 午後 |

※希望日は、落札決定通知日の翌日から起算して７日目（休日を除く）～約２週間内の平日を、

第２希望まで記載願います。

※面談日は都合により希望に添えない場合があります。ご了承下さい。

| 面談日の連絡先 | ・電話番号 ・ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ・ﾌｧｸｼﾐﾘ番号 |
| --- | --- |

※ﾌｧｸｼﾐﾘ着信確認のため電話番号も記載願います。

| 質問事項等 | ・ ・ （※１工事当たりの面談時間を１０分程度と考えており、円滑な進行 のため質問事項等を、箇条書きで簡潔に記載願います。） |
| --- | --- |

※なお、メール添付する場合は、一太郎（2007以下）、MicrosoftWord（2002以下）、圧縮ファイル（LZH形式）のファイル形式でお願いします。

様式１

平成○○年○○月○○日

工事成績確認申請書

中部地方整備局

企画部　技術管理課長　宛

○○県○○市○○

○○○○株式会社

代表取締役　○○○○　　印

（又は○○支店長　○○○○）

下記の工事における工事成績評定点について、評定通知書を紛失したため確認を申請します。

記

工事名：平成○○年度　○○○○○○○○○工事

工期：平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日

受注者名：○○○○　株式会社（現「△△　株式会社」）

請負金額(最終)：□□□，□□□，□□□．円

様式２

工 事 成 績 確 認 書

平成○○年○○月○○日

国土交通省中部地方整備局

企画部　技術管理課長

下記の工事における工事成績評定点は、○○点であることを確認する。

記

工事名：平成○○年度　○○○○○○○○○工事

工期：平成○○年○○月○○日～平成○○年○○月○○日

受注者名：○○○○　株式会社（現「△△　株式会社」）

請負金額(最終)：□□□，□□□，□□□．円